北京土木建筑学会   QQ:774827223
《建设工程经济》测试题（丙）

2012年《建设工程经济》测试题（丙）

（满分为100分）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（  ）万元。

A．104.80                             B．106.00

C．107.49                             D．112.74

2. 某公司向银行借款，贷款年利率为6％。第1年初借款100万元，每年计息一次；第2年末又借款200万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则复本利和为（  ）万元。

A．324.54                              B．331.10

C．331.28                              D．343.82

3. 某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投资收益率为（  ）。
A．5.22%                               B．5.67%

C．5.64%                               D．6.67%

4. 某技术方案的折现率与财务净现值的关系如表所列，则该方案的财务内部收益率为（  ）。

	折现率（%）
	10
	12
	14
	16

	财务净现值（万元）
	400
	100
	-150
	-300


A．12.80%                               B．12.91%

C．13.00%                               D．13.42%

5. 下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是（  ）。

A. 投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小

B. 投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益

C. 投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标

D. 投资回收期宜从项目建设开始年算起

6. 张某以40万元购买了一处商业店铺用于出租经营，其购买投资的部分资金来自银行提供的期限为10年的抵押贷款。如店铺在第4年的租金收入为5万元，各项成本费用为3.4万元，其中支付银行利息1.5万元。则该项投资在第4年的利息备付率是（  ）。

A．1.07                                 B．1.47

C．2.07                                 D．3.33

7. 某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元／吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元／吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元／吨，其他数值保持不变，则生产能力利用率的盈亏平衡点为（   ）。

A．29.41%                            B．33.33%

C．50.00%                            D．62.50%

8. 在下列技术方案现金流量表中，可以计算投资回收期指标的是（  ）。
A．投资现金流量表                    B．资本金现金流量表
C．各方现金流量表                    D．财务计划现金流量表

9. 某污水处理项目所在地政府每年给予该项目一定金额的财政补贴，在技术方案现金流量表的构成要素中，该项补贴金应视为项目的（  ）。
A．营业收入                          B．补贴收入
C．定额补助                          D．一般现金流入

10. 某型号的砂浆搅拌机，在施工现场闲置了半年，其主要发的磨损类型是（  ）。
A．第一种有形磨损                    B．第二种有形磨损
C．第一种无形磨损                    D．第二种无形磨损

11. 设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到（  ）而被更新所经历的时间。

A．加工精度下降导致产品质量不合格    B．运行经济效益开始下降
C．继续使用在经济上不合理            D．因磨损严重而无法正常运行

12. 某设备的原值为80000元、残值为0，预计维修费在第一年20000元的基础上，以每年10000元的幅度递增，则其经济寿命是（  ）年。
A．2                                 B．4 

C．6                                 D．8

13. 产品的寿命周期成本由产品生产成本和（  ）组成。

A．使用及维护成本                    B．使用成本
C．生产前准备成本                    D．资金成本
14. 价值工程分析阶段的工作步骤是（  ）。
A．功能整理—功能定义—功能评价—功能成本分析—确定改进范围
B．功能定义—功能整理—功能成本分析—功能评价—确定改进范围
C．功能定义—功能评价—功能整理—功能成本分析—确定改进范围
D．功能整理—功能定义—功能成本分析—功能评价—确定改进范围
15. 在价值工程中，按（   ），功能可以划分为基本功能和辅助功能。

A．功能的重要程度                     B．功能的性质

C．功能的量化标准分类                 D．用户的需求
16. 在功能评价过程中，通过计算成本降低期望值确定价值工程的改进对象属于（  ）。

A．方案创新                           B．评定功能价值

C．功能指数法                         D．功能成本法

17. 某工艺设备原方案的投资额为10万元，经营成本为4.5万元，新方案的投资额为14万元，经营成本为3万元，则增加投资收益率为（  ）。

A．26.1%                            B．26.7%

C．37.5%                            D．23.6%

18. 根据我国《企业会计准则》，业务收支以人民币以外的货币为主的企业，可以按规定选择其他货币作为记账本位币，但编制的财务会计报告应当（  ）。

A．根据其作为记账本位币的外币列示   B．按照人民币和外币分别列示
C．将外币折算为美元列示             D．将外币折算为人民币列示
19. 企业过去的交易或事项所形成的，由企业所拥有或控制的，能以货币计量的并预期会给企业带来经济利益的经济资源属于（  ）。

A．资产                             B．负债

C．所有者权益                       D．收入

提示：P87

20. 在资产负债表中，负债通常按照（  ）由大到小的顺序排列。

A．可靠性                           B．重要性

C．相关性                           D．流动性

21. 以下支出中，可列入费用的是（  ）。

A．资本性支出                       B．收益性支出

C．营业外支出                       D．利润分配支出

22. 根据《企业会计准则》规定，下列费用中，不应计入工程成本的是（  ）。

A．企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用

B．在施工过程中发生和的材料二次搬运费

C．为订立施工合同而发生的有关费用

D．为工程施工所耗用的材料费用

23. 根据《企业会计准则》，施工企业发生的固定资产日常修理费应作为（  ）予以确认。
A．当期费用                         B．待摊费用
C．直接费用                         D．维持运营投资
24. 融资租入固定资产发生的融资租赁费用，属于（  ）。
A．期间费用                         B．管理费用

C．财务费用                         D．其他财务费用

25. 某承包商于2008年11月1日签订了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果能可靠地估计。合同总造价5000万元，2008年底已确认合同收入300万元，2009年12月31日工程完成程度为80%，2009年累计收到工程款3300万元。则2009年应确认合同收入（  ）万元。

A．4700                              B．4000

C．3700                              D．3300
26. 按照税法的规定，企业发生的年度亏损，可以用下一纳税年度所得税前的利润弥补；下一纳税年度的所得税前不足弥补的，可延续弥补，但最长不超过（  ）年。

A．2                                 B．5

C．8                                 D．10

27. 进行利润分配的最后一项是（  ）。
A．弥补以前年度亏损                  B．提取企业公积金

C．向投资者分配利润或股利            D．未分配利润

28. 我国会计制度规定，企业的资产负债表为一般采用（  ）。

A．报告式                            B．账户式

C．单步式                            D．多步式

29. 在现金流量表中，施工总承包企业为扩大生产购买大型塔式起重机产生的现金流量属于（  ）。

A．投资活动产生的现金流量            B．筹资活动产生的现金流量

C．经营活动产生的现金流量            D．生产活动产生的现金流量

30. 下列指标中，反映资产管理比率的指标是（  ）。
A．总资产报酬率                      B．应收账款周转率
C．速动比率                          D．销售（营业）增长率
31. 某公司从银行获得3年期的贷款1000万元，筹资费率为2%，贷款年利率为6%，企业所得税率为25%。则该贷款的资金成本率为（  ）。

A．3.00%                             B．4.50%

C．4.59%                             D．6.12%

32. 如果长期负债可以满足永久性资产需求，临时性流动资产需要则由短期负债解决，则其属于（  ）筹资策略。

A．稳健型                            B．激进型

C．配合型                            D．混合型

33. 企业的应收账款增加将导致企业（  ）。
A．净资产减少                        B．流动资产减少
C．总资产减少                        D．坏账的风险增加
34. 企业存货的总成本是存货的取得成本、储存成本和（  ）之和。
A．购置成本                          B．存货保险税费
C．订货成本                          D．缺货成本
35. 国产标准设备原价，一般是按（  ）计算的。

A．带有备件出厂价                    B．定额估价法

C．系列设备插入估价                  D．不带备件出厂价

36. 为工程项目而购买国外专利，所需的费用属于（  ）。

A．勘察设计费                       B．研究试验费

C．引进技术和进口设备其他费         D．生产准备费
37. 在建设工程项目总投资中，房屋征收与补偿费属于（  ）。

A．取得国有土地使用费                B．农村土地征用费

C．土地使用费                        D．工程建设其他费

38. 根据建标[2003]206号文件，施工现场按规定缴纳的工程排污费属于（  ）。
A．建筑安装工程措施费                B．建筑安装工程直接工程费

C．建筑安装工程间接费                D．建设单位管理费
39. 计入建筑安装工程造价的教育费附加的计算基础是（  ）。
A．应纳营业税额和城市维护建设税之和

B．建筑安装工程直接工程费

C．建造合同收入                       D．应纳营业税额
40. 针对100m3的挖一、二类土（挖土深度1.5m以内），正铲挖土机的机械台班使用定额的复式表示为
[image: image1.wmf]29

.

4

466

.

0

，则该机械的时间定额为（  ）台班/100m3。

A. 0.233                               B. 0.466

C. 2.00                                D. 4.29
41. 预算定额是完成规定计量单位（  ）计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准。

A．单项工程                          B．单位工程 

C．扩大分部分项工程                  D．分项工程
42. 某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的（  ）。

A．市场竞争力较强                    B．市场竞争力较弱 

C．生产要素价格较高                  D．生产要素成本较高
43. 某建设项目只有一个单项工程，则其综合概算除了单位建筑工程概算、设备及安装工程概算外，还应包括（  ）概算。 

A．工器具及生产家具购置费用           B．工程建设其他费用 

C．给排水采暖工程                     D．特殊构筑物工程

44. 采用预算单价法编制施工图预算时，出现分项工程的主要材料品种与预算单价或地区单位估价表中规定的材料不一致时，正确的处理方式是（  ）。
A．不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料编制补充单位估算表

B．直接套用预算单价，不考虑材料品种差异的影响

C．直接套用预算单价，根据实际使用材料对材料数量进行调整

D．不可以直接套用预算单价，应根据实际使用材料价格换算分项工程预算单价

45. 对于按照标准图建造的住宅楼的施工图预算，可以采用（    ）方法进行审查。

A. 逐项审查法                        B. 标准预算审查法

C. 对比审查法                        D. 重点审查法
46. 分部分项工程量清单项目的编码设为五级，其中第三级表示的是（  ）顺序码。

A．专业工程                          B．分部工程

C．分项工程                          D．工程量清单项目
47. 根据“08规范”，对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是（  ）。
A．分部分项工程量清单                B．措施项目清单
C．其他项目清单                      D．零星工作项目表

48.根据“08规范”的规定，下列费用中，不属于通用措施项目的是（   ）。

A．安全文明施工费                    B．冬雨季施工增加费

C．大型机械设备进出场及安拆费        D．混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
49. 在编制招标控制价时，暂列金额一般可按分部分项工程费的（    ）考虑。

A．1%                                 B．1.5%

C．3%～5%                            D．10%～15%

50. 根据“08规范”，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程的直接工程费为100万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为（   ）元/ m3。

A．38                                 B．44

C．57                                 D．66

51. 根据工程量清单计价的建筑安装工程造价组成的规定，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，应当在（  ）中列支。
A．分部分项工程费                    B．通用措施项目费

C．专业工程措施项目费                D．其他项目费

52. 某承包合同价为600万元的工程，主要材料及结构件金额占合同总额的62.5%，预付备料款的额度为25%，则其预付备料款的起扣点应为（  ）万元。

A．150                                B．240

C．360                                D．600

53. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人应在收到承包人的现场签证报告后的（   ）内给予确认或提出修改意见。

A．24小时                             B．48小时

C．7天                                D．14天

54. 承包人索赔处理程序的第一步是（  ）。

A．递交费用索赔意向通知书             B．收集索赔资料

C．递交索赔费用申请表                 D．现场签证

55. 工程价款调整报告应由（   ）在合同约定时间内向合同的另一方提出。

A．发包人                             B．承包人

C．受益人                             D．工程师
56. 在FIDIC合同条件下，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（   ）。

A．颁发履约证书后                     B．颁发工程接收证书后

C．提交履约保函后                     D．缺陷通知期满后

57. 采用修正的总费用法计算索赔费用是，计算公式为（   ）。

A．索赔金额=实际发生的直接费+间接费+利润

B．索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用

C．索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作报价费用

D．索赔金额=直接费+间接费+利润+税金

58. 竣工结算的审查应采用（    ）方法。

A．全面审查                          B．抽样审查

C．重点审查                          D．分析对比审查

59. 国际工程投标报价中，以下关于本分项工程合价的描述中，正确的是（  ）。
A．本分项工程的单位工程量直接费×工程数量 

B．本分项工程的间接费+利润+风险费 

C．本分项工程单价×工程数量 

D．本分项工程单价×工程数量+其他可单列项目的费用

60. 在国际工程投标报价中，有关投标人不平衡报价的下列描述中，正确的是（  ）。

A．能够早期得到工程款的分部分项工程的单价订得适当高些

B．估计施工中工程量可能增加的分部分项工程的单价订得适当低些

C．没有工程量只填报单价的分部分项工程的单价订得适当高些

D．暂列金额中的分部分项工程的单价订得适当低些
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61. 已知折现率
[image: image2.wmf]i

>0，现金流量图如下图所示。于是，正确的说法包括（  ）。

[image: image3.png]Al

()




A．A1为现金流出                    B．A2发生在第3年年初 
C．A3发生在第3年年末                D．A4的流量大于A3的流量 
E．若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值相等

62. 投资者自行测定的基准收益率可按[image: image4.png]i, = (L)) (1) = Tavdy iy iy




计算，其中的i1包括了（    ）。

A．资金成本                           B．机会成本

C．投资风险                           D．通货膨胀
E．收益水平

63. 技术方案敏感性分析中，确定敏感因素可以通过计算（  ）来判断。

A．盈亏平衡点                         B．评价指标变动率

C．确定因素变动率                     D．临界点

E．敏感度系数

64. 在技术方案现金流量表构成要素的项目投资中，可以在寿命期末收回有（  ）。
A．流动资金                        B．项目资本金
C．无形资产价值                    D．固定资产余值 

E．建设期利息

65. 下列因素中，属于影响设备租赁的有（  ）。

A．设备的经济寿命                      B．设备的维修方式
C．租赁保证金                          D．设备的年运转费用
E．设备保险费

66. 在价值工程活动中，计算功能评价值前应完成的工作有（  ）。
A．功能现实成本计算                    B．方案创造
C．功能整理                            D．功能定义
E．方案评价

67. 动态会计等式是由（   ）等会计要素构成的。

A．负债                                B．收入

C．费用                                D．利润

E．资产

68. 在以下建造合同收入中，不属于初始收入的有（  ）。
A．商定的金额                          B．变更收入
C．索赔收入                            D．价格调整收入 

E．奖励收入

69. 某企业当期所得税费用为800万元，由于负债产生了100万元的可抵扣暂时性差异，由于投资资产产生了500万元的应纳税暂时性差异，所得税率为25%。下列说法中，正确的有（  ）万元。

A．所得税的暂时性差异包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异

B．递延所得税负债为125

C．递延所得税资产为25

D．递延所得税费用为150

E．应缴纳的所得税费用为800

70. 下列关于资产负债率的表述中，正确的是（  ）。

A．表明了负债占资产的比例
B．反映了项目的财务风险程度

C．资产负债率越高，则企业应变能力越强

D．属于长期偿债能力指标
E．房地产开发企业的资产负债率一般较高

71. 短期贷款利息的支付方式包括（   ）。

A．收款法                           B．贴现法

C．加息法                           D．定期支付利息、期末一次性偿还本金

E. 平时逐期偿还小额本息、期末偿还剩余的大额本息

72. 下列关于联合试运转费的描述中，正确的有（  ）。

A．联合试运转费包括试运转中暴露出来的因施工原因发生的处理费用

B．不发生试运转或试运转收入大于费用支出的工程不列联合试运转费

C．当联合运转收入小于试运转支出时，联合试运转费=联合试运转费用支出-联合试运转收入

D．联合试运转支出包括施工单位参加试运转的人员工资以及专家指导费

E．联合试运转费包括单台设备调试费及无负荷试运转费用

73. 根据《建筑安装工程费项目组成》（建标[2003]206号文）规定，下列费用中，属于建筑安装工程措施费的有（  ）。
A．材料二次搬运费                    B．新材料试验费

C．材料检验试验费                    D．夜间施工增加费

E．安全施工费

74. 根据现行建筑安装工程造价组成的有关规定，下列费用中属于企业管理费的有（  ）。

A．休病假期限为6个月的工资           B．危险作业意外伤害保险费

C．工具用具使用费                    D．财务费

E. 印花税

75. 审查预算单价法编制的设备安装工程概算时，其审查内容包括（  ）。

A．编制方法                         B．编制依据

C．概算指标是否合理                 D．工程量计算是否准确

E．设备数量与种类是否符合要求
76. 根据“08规范”，工程量清单是（  ）的依据。
A．进行工程索赔                      B．编制项目投资估算

C．编制招标控制价                    D．支付工程进度款

E．办理竣工结算

77. “08规范”通用措施项目中包括，但“206号文”措施费中不包括的项目有（  ）。

A．夜间施工                          B．冬雨季施工

C．已完工程计设备保护                D．钢筋混凝土模板及支架

E．地上、地下设施，建筑物的临时保护设施

78. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），对于可以计算工程量的措施项目，其综合单价应包括完成规定计量单位清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费以及（   ）。
A．管理费                            B．利润

C．规费                              D．税金

E．一定范围内的风险费

79. 下列有关FIDIC合同条件下工程费用支付项目的描述中，正确的有（  ）。

A．一般项目的支付占工程费用的绝大部分  

B．暂列金额由承包商支配
C．保留金一般为合同总价的5% 

D．材料设备预付款通常为其发票价的80%

E．动员预付款的支付时间应不迟于约定的开工日期前7天

80. 因不可抗力事件导致费用的处理中，由发包人承担的情况包括（  ）。

A. 运至现场的待安装设备的损害        B. 承包人的人员伤亡

C. 承包人的施工机械设备损坏          D. 工程修复费用

E. 承包人应发包人要求留在施工现场的管理、保卫人员的费用

参考答案（测试题丙）

一、单项选择题：

	1 D
	2 C
	3 A
	4 A
	5 C
	6 C
	7 D
	8 A
	9 B
	10 B

	11 C
	12 B
	13 B
	14 B
	15 A
	16 D
	17 C
	18 D
	19 A
	20 D

	21 B
	22 C
	23 A
	24 D
	25 C
	26 B
	27 D
	28 B
	29 A
	30 B

	31 C
	32 C
	33 D
	34 D
	35 A
	36 C
	37 A
	38 C
	39 D
	40 A

	41 D
	42 A
	43 B
	44 D
	45 B
	46 B
	47 A
	48 D
	49 D
	50 C

	51 C
	52 C
	53 B
	54 A
	55 C
	56 A
	57 C
	58 A
	59 C
	60 C


二、多项选择题：

	61 ABC
	62 AB
	63 DE
	64 AD
	65 BC

	66 ACD
	67 BCD
	68 BCE
	69 ABC
	70 ABDE

	71 ABC
	72 BCD
	73 ADE
	74 CDE
	75 ABE

	76 ACDE
	77 BE
	78 ABE
	79 ACD
	80 ADE


2012年《建设工程经济》测试题（甲）

（满分为100分）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（  ）万元。

A．6.00                              B．6.05

C．12.00                             D．12.27

2. 年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（  ）。

A．4.00%                            B．4.04%

C．4.07%                            D．4.12%

3. 对于下面的现金流量图而言，其终值为（  ）元。

        [image: image5.png]i=10%

400 7T




A．1697.4                             B．1897.4

C．3086.2                             D．3394.87

4. 对于非经营性方案而言，经济效果评价应注意分析拟定技术方案的（  ）。

A．盈利能力                          B．偿债能力

C．财务生存能力                      D．发展能力

5. 某技术方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其资本金净利润率（ROE）为（  ）。

A．10%                              B．15% 

C．20%                              D．30%

6. 技术方案经济效果评价时，应该采用动态评价指标进行评价的情形有（  ）。

A．评价精度要求较高                  B．项目年收益大致相等

C．项目寿命期较短                    D．项目现金流量变动不大

7. 一般来讲，偿债备付率不宜低于（  ）。

A．50%                              B．1.0

C．1.3                               D．2.0

8. 在盈亏平衡分析中，流动资金贷款利息可以视为（  ）。

A．固定成本                          B．可变成本

C．半固定成本                        D．半可变成本

9. 在下列技术方案现金流量表中，出现不对等的利益分配时，应当采用（  ）。

A．投资现金流量表                    B．资本金现金流量表

C．投资各方现金流量表                D．财务计划现金流量表

10. 技术方案资本金的出资方式不可以是（   ）。

A．现金                              B．实物

C．资本金总额20%的无形资产          D．资本金总额40%的无形资产

11. 已知某技术方案的年总成本费用为2000万元，年销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%，年折旧费为200万元，年摊销费为50万元，年利息支出为100万元。则该方案的年经营成本为（  ）万元。

A．1750                              B．1650

C．1350                              D．650

12. 通常的设备更新主要是指（    ）。

A．原型设备更新                      B．新型设备更新

C．设备经济寿命的静态模式            D．设备经济寿命的动态模式

13. 某施工企业拟租赁一台施工机械，已知该施工机械的价格为72万元，租期为7年，每年末支付租金，租金按附加率法计算，折现率为10%，附加率为4%，则每年应付租金为（  ）万元。

A．13.44                             B．20.37

C．12.27                             D．14.79

14. 根据价值工程的原理，提高产品价值最理想的途径是（  ）。

A．在产品成本不变的条件下，提高产品功能

B．在保持产品功能不变的前提下，降低成本

C．在提高产品功能的同时降低产品成本

D．产品功能有较大幅度提高，产品成本有较少提高

15. 在功能评价中，某项功能价值系数最理想的情形是（  ）。

A．V等于1                          B．V大于1

C．V小于1                          D．不确定

16. 选择新技术、新工艺、新材料方案时，应遵循技术先进、可靠、适用、合理以及（  ）的原则。

A．投资节约                         B．成本低廉

C．经济合理                         D．工期适度

17. 现有甲、乙、丙三个对比方案，投资额依次为200万元、300万元和400万元，其相应的年生产成本依次为60万元、50万元和40万元，若基准收益率为10%，则通过折算费用法可以确定的最佳方案为（    ）。

A．甲方按                           B．乙方案

C．丙方案                           D．都可以

18. 在新技术应用方案的经济分析中，
[image: image6.wmf])

1

(

0

T

T

f

F

j

j

j

-

=

属于（   ）分析。

A．劳动生产率                       B．缩短工期节约固定费用

C． 缩短工期的生产资金节约           D．缩短工期提前投产的经济效益

19. 基于过去时态的会计信息，主要为企业外界利害关系集团提供服务，属于（  ）。

A．管理会计                         B．财务会计

C．会计核算                         D．会计监督

20. 企业应当以权责发生制为基础进行会计的确认、计量与报告，这反映了（  ）。

A．会计假设                        B．会计原则

C．会计基础                        D．会计要素

21. 费用按经济用途可分为生产成本和期间费用，下列费用中，属于生产成本的是（  ）。

A．财务费                          B．材料费

C．管理费                          D．营业费

22. 在实际核算工作中，对于施工间接费用的分配涉及（  ）。

A．本期实际发生的施工间接费用      B．当期实际发生的直接费用

C．直接费的百分比                  D．人工费的百分比

23. 某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（   ）元。

A．5820                            B．7275

C．6000                            D．7500

24. 对于合同结果不能可靠地估计，合同成本能够确认的施工合同，其合同收入应按照（  ）确认。

A．合同初始收入                    B．实际合同成本+合理利润

C．已经发生的全部成本              D．得到确认的实际合同成本

25. 某企业与建设单位签订了为期3年、总额6000万元的固定总价合同。在实际施工过程中，第一年该企业实际发生成本1600万元，双方均能履行合同规定的义务（该企业无法可靠估计完工进度）；第二年该企业实际发生成本1700万元，但建设单位发生债务危机（只能付款1000万元）。则该企业第二年应确认的施工合同收入为（  ）万元。

A．700                              B．1000

C．1600                             D．1700

26. 根据我国《企业会计准则》，利润总额的计算公式为（  ）。

A．营业利润+营业外收入-营业外支出 
B．营业收入-营业成本+营业外收支净额

C．营业利润+投资收益+营业外收支净额 
D．营业利润+投资收益

27. 2010年，某企业A项固定资产的账面价值为100万元，其计税基础为120万元；B应收款的账面价值为200万元，其计税基础为160万元；C应付款的账面价值为200万元，其计税基础为160万元；D预收款的账面价值为200万元，其计税基础为300万元。则该企业当期的应纳税暂时性差异为（  ）万元。

A．40                               B．60

C．100                              D．140

28. 下列财务报表中，属于静态报表的有（  ）。

A．资产负债表                      B．利润表

C．现金流量表                      D．所有者权益变动表

29. 在比率分析法中，净资产收益率属于（   ）。

A．构成比率                        B．效率比率

C．变动比率                        D．相关比率

30. 某企业资产总额年末数为1163150元，流动负债年末数为168150元，长期负债年末数为205000元，则该企业年末的资产负债率为（  ）。

A．14.46%                         B．17.62%

C．20.60%                         D．32.08%

31. 施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（  ）筹资。

A．融资租赁                       B．短期借口

C．长期借款                       D．商业信用

32. 某企业按“2/10，n/30”的条件购入货物400万元。如果企业在10天后、30天内付款，则该企业放弃现金折扣成本为（   ）。

A．80万元                          B．8.0万元

C．36.7%                           D．18.0%

33. 企业现金管理的目标是（  ）。

A．满足预防性需要和投机性需要      B．保证资产的流动性和盈利性

C．满足交易性需要和预防性需要      D．满足交易性需要和投机性需要

34. 某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5%，外贸手续费费率为1.5%，进口关税税费为22%，增值税税率为17%，美元兑换人民币的汇率为1：7，则这批设备应缴纳的增值税为（    ）万元人民币。

A．238.0                           B．290.4

C．295.1                           D．35.0

35. 业主单位为验证桥梁的安全性，要求承包商对模拟桥梁进行破损性试验发生的费用属于（  ）。 

A．业主方的研究试验费             B．业主方的建设单位管理费 

C．业主方的勘察设计费             D．承包方的检验试验费

36. 某建设项目设备及工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为100万元，建设期贷款利息为20万元，基本预备费率为10%，则该项目基本预备费为（  ）万元。

A．120                            B．180

C．182                            D．190

37. 根据建标[2003]206号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费，属于建筑安装工程的（  ）。

A．措施费                         B．直接工程费 

C．企业管理费                     D．现场管理费

38. 施工企业为职工缴纳的危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（   ）。

A．措施费                         B．规费

C．企业管理费                     D．人工费

39. 下列定额中，属于反映生产要素消耗内容的是（  ）。

A．人工定额                       B．预算定额

C．地区定额                       D．直接费定额

40. 施工定额研究的对象是（  ）。

A．工序                           B．整个建筑物

C．扩大的分部分项工程             D．分部分项工程

41. 下列设备安装工程概算的计算式中，不属于概算指标法的是（  ）。

A．设备安装费=设备安装工程量×预算单价

B．设备安装费=设备原价×单位面积安装费率

C．设备安装费=设备吨数×每吨设备安装费

D．设备安装费=设备台数×每台设备安装费

42. 某建设项目投资规模较大，土建部分工程量较小，从国外引进的可对该项目概算进行审查最适合的方法是（  ）。

A．联合会审法                     B．查询核实法

C．分组计算审查法                 D．对比分析法

43. 若设计深度不够、不能准确计算工程量，且工程采用的技术比较成熟、有相同的概算指标可以利用，则应（  ）编制单位建筑工程概算。

A．套用指标中每平方米建筑物面积的直接工程费单价，乘以设计对象的建筑面积，得到直接工程费，并计取其他费用

B．套用指标中每平方米建筑面积的用工、主要材料的数量标准，乘以当时相应的单价，得到人工费、主要材料费，测算其他材料费和机械使用费，得到单位建筑面积的直接工程费单价，计取其他费用后得到单位建筑面积的概算造价，乘以设计对象的建筑面积

C．通过相应的计算工程量、单价，调整换出（换入）结构件价值，得到单位建筑面积的直接工程费，乘以设计对象的建筑面积，得到直接工程费，并计取其他费用

D．通过调整概算指标中的工、料、机的数量，直接修正概算中的直接工程费单价，乘以设计对象的建筑面积，得到直接工程费，并计取其他费用

44. 施工图预算的编制依据一定包括（  ）。

A．经批准的设计概算               B．施工图设计

C．预算定额                       D．工程量清单计价规范

45. 施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（  ）。

A．筛选审查法                     B．对比审查法

C．分组计算审查法                 D．逐项审查法

46. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），在“实心砖墙”中描述用什么材料勾缝属于（  ）。

A．项目编码                       B．项目名称

C．项目特征                       D．工程内容

47. 在招标阶段预见肯定要发生，但是由于标准尚未明确，暂时无法确定具体价格者，属于（   ）。

A．暂列金额                       B．暂估价

C．材料暂估价                     D．专业工程暂估价

48. 根据工程量清单计价的建筑安装工程造价组成，分部分项工程量清单的综合单价，是指完成一个规定计量单位项目所需的（  ），并考虑风险因素产生的费用。

A．直接工程费、管理费、利润       B．直接工程费、利润、税金 

C．直接费、利润、税金             D．直接费、间接费、利润

49. 在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（    ）考虑。

A．1%                             B．1.5%

C．3%～5%                         D．10%～15%

50. 下列各项，投标人报价时，可以竞争或调整的是（  ）。

A．安全文明施工费                 B．计日工

C．暂列金额                       D．材料暂估价

51. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后的（  ）内核对完毕。

A．7天                            B．14天

C．20天                           D．28天

52. 完成合同以外的零星工作时，现场签证费用应按（  ）计算。

A．合同约定                        B．计日工作单价

C．索赔费用                        D．工程变更

53. 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，并造成施工组织设计或施工方案变更，调整工程价款的最理想方式是（  ）。

A．按原有措施费的组价方法调整      B．参照类似的措施费调整

C．承包人提出要求，发包人确认      D．咨询造价管理机构

54. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人在工程变更确定后（  ）天内，提出变更工程价款的报告；工程师应在收到该报告的（  ）天内，对承包人的要求给予确认或做出其他答复。

A．7，7                             B．7，14

C．14，7                            D．14，14

55. 某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元／m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则土方工程实际结算工程款为（  ）万元。

A．27.00                            B．28.50

C．28.65                            D．28.80

56. 在下列报表或证书中，应由承包商在收到履约证书后的56天内向工程师送交的是（    ）。

A．月报表                           B．竣工报表

C．最终报表和结清单                 D．最终付款证书

57. 2011年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为l500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。2011年3月应调整的合同价的差额为（   ）万元。

A．84                                B．126

C．1584                              D．1626

58. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算，已竣工未验收但实际已投入使用的工程，其质量争议应（   ）。

A．按该工程的保修合同执 

B．根据具有相应资质的检测鉴定机构的检测结果确定解决方案

C．按工程质量监督机构的处理决定执行

D．由工程造价管理机构负责解释

59. 国际工程投标报价中，投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析，其目的是（  ）。

A．从宏观上把握标价的合理性          B．分析报价的竞争力

C．预测报价的利润水平                D．检查标价计算是否存在错误

60. 国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备的预算价格应按（  ）计算。

A．材料设备出厂价格                  B．投标人所在国预算价格

C．当地市场价格                      D．施工现场交货价格

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61. 确定技术方案经济效果评价的基准收益率时，应当考虑（  ）。

A．现金流量                          B．贷款利率

C．资金成本                          D．通货膨胀

E．投资风险

62. 关于敏感性分析，下列说法中正确的有（   ）。

A. 敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比

B. 敏感度系数越大，技术方案抗风险的能力越强

C. 敏感度系数越大，技术抗风险的能力越弱

D. 单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感

E. 敏感性分析仅适用于评价临界点

63. 在资本金现金流量表中，属于现金流出量的有（  ）。

A．建设投资                          B．借款本金偿还

C．所得税                            D．借款利息支付

E．净现金流量

64. 技术方案现金流量表由（    ）构成，其具体内容随着技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同。

A．总投资                            B．现金流入量

C．资本金                            D．现金流出量

E．净现金流量

65. 价值工程的方案评价，应当通过（  ）实现综合评价。

A．财务评价                          B．技术评价

C．经济评价                          D．社会评价

E．环境评价

66. 建设工程项目在选择新工艺和新材料时，应遵循的原则有（  ）。

A．先进                              B．合理

C．超前                              D．可靠

E．适用

67. 反映企业财务状况的会计要素有（  ）。

A．收入                              B．所有者权益

C．资产                              D．费用

E．负债

68. 据《企业会计准则》，施工企业的直接费用应该包括（  ）。

A．人工费                            B．材料费

C．机械使用费                        D．措施费 

E．期间费用

69. 对于施工企业而言，其他业务收入包括（  ）收入。

A．产品销售                          B．劳务销售

C．固定资产出租                      D．建造合同

E．材料销售

70. 下列关于企业利润的描述中，正确的有（  ）。

A．净利润=利润总额-所得税费用

B．利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出

C．利润总额体现企业的最终经营成果

D．营业利润是企业利润的主要来源

E．营业利润包括企业对外投资收益

71. 应付账款可以涉及到的信用种类包括（   ）。

A．付款期                         B．免费信用

C．折扣                           D．有代价信用

E．展期信用

72. 估算设备工器具购置费时，国产标准设备运杂费的构成包括（  ）

A．交货地点至工地仓库的运费和装卸费

B．设备出厂价格中未包含的包装材料费

C．供销部门手续费D．采购与仓库保管费

E．设备进场费

73. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2003］206号文），建筑安装工程直接工程费包括（  ）。

A．其他直接费                     B．人工费

C．措施费                         D．材料费

E．机械使用费

74. 编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括（  ）。

A．由于材料供应不及时引起的停工时间

B．工人擅自离开工作岗位造成的时间损失

C．准备工作时间

D．由于施工工艺特点引起的工作中断所必需的时间

E．工人下班前清洗整理工具的时间

75. 对于建设单位而言，施工图预算的作用在于（   ）。

A．安排建设资金计划的依据         B．使用建设资金的依据

C．确定投标报价的依据             D．进行施工准备的依据

E．控制施工成本的依据

76. “08规范”，增加了项目特征的强制性规定，其重要意义在于（  ）。

A．区分清单项目的依据             B．确定综合单价的基础

C．履行合同义务的基础             D．明确工程内容的保证

E. 计算工程数量的前提

77. 在下列措施费中，采用参数法，即以直接工程费为计算基数的有（  ）．

A．环境保护费                     B．文明施工费

C．安全施工费                     D．临时设施费

E．已完工程及设备保护费

78. 关于编制招标控制价的下列注意事项中，正确的有（  ）。

A．材料价格应通过市场调查确定

B．以合理的施工方案、技术措施作为投标报价的基础

C．依据经过专家论证后的施工方案，合理确定措施项目与费用

D．投标报价不低于成本

E．按照实用经济、先进高效的原则确定设备选型

79. 建设单位决定采用哪种合同形式，通常根据（  ）因素综合考虑。

A．设计工作深度                   B．工期长短

C．质量要求的高低                 D．工程规模、复杂程度 

E．施工单位的要求

80. 索赔事件成立的条件包括（  ）。

A．正当的索赔理由                 B．有效的索赔证据

C．证据的关联性                   D．索赔费用组成及计算的合理性

E．在合同约定的时限内
参考答案（测试题甲）

一、单项选择题：

	1 C
	2 B
	3 D
	4 C
	5 D
	6 A
	7 C
	8 A
	9 C
	10 D

	11 B
	12 B
	13 B
	14 C
	15 A
	16 C
	17 D
	18 C
	19 B
	20 C

	21 B
	22 B
	23 B
	24 D
	25 B
	26 A
	27 D
	28 A
	29 B
	30 D

	31 D
	32 C
	33 B
	34 B
	35 A
	36 D
	37 B
	38 B
	39 A
	40 A

	41 A
	42 B
	43 B
	44 B
	45 A
	46 C
	47 C
	48 A
	49 A
	50 B

	51 B
	52 B
	53 A
	54 D
	55 C
	56 C
	57 A
	58 A
	59 A
	60 D


二、多项选择题：

	61 CDE
	62 ACD
	63 BCD
	64 BDE
	65 CDE

	66 ABDE
	67 BCE
	68 ABC
	69 CE
	70 ABDE

	71 BDE
	72 ABCD
	73 BDE
	74 CDE
	75 AB

	76 ABC
	77 ABC
	78 ACE
	79 ABD
	80 ABE


2012年《建设工程经济》测试题（乙）

（满分为100分）

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（  ）万元。

A．1525.17                            B．1361.76
C．1489.17                            D．1625.17

2. 某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6.25‰，则该贷款的实际年利率为（  ）。

A．7.5﹪                              B．7.56﹪

C．7.71﹪                             D．7.76﹪

3. 通过投资各方的财务内部收益率考察投资各方可能获得的收益水平，进而判断技术方案在现行融资条件下的可行性属于（    ）。

A．融资前分析                         B．事中评价

C．融资后分析                         D．不确定性分析

4. 资本金净利润率是指投资方案建成投产并达到设计生产能力后一个正常生产年份的（  ）的比率。
A．年净利润与建设投资                 B．年息税前利润与项目总投资
C．年净利润与项目资本金               D．利润总额与建设投资

5. 某方案财务现金流量表的数据见下表，则其静态投资回收期为（  ）年。

	计算期
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	净现金流量（万元）
	--
	-800
	-1000
	400
	600
	600
	600
	600
	600


A．5.33                               B．5.67

C．6.33                               D．6.67

6. 一个建设项目的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（   ）基准收益率。

A．等于                               B．一定小于    

C．一定大于                           D．可能大于也可能小于

7. 下列指标中，用于技术方案偿债能力分析的指标是（  ）。

A．投资回收期                         B．流动比率

C．资本金净利润率                     D．财务净现值率
8. 某化工建设项目设计年生产能力5万吨，预计年固定总成本为800万元，产品销售价格1500元/吨，产品销售税金及附加为销售收入的10%，产品变动成本1150元/吨，则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是（  ）。

A．100%                              B．40%

C．80%                               D．55%

9. 财务计划现金流量表主要用于分析项目的（  ）。

A．偿债能力                           B．财务生存能力

C．财务盈利能力                       D．不确定性

10. 在技术方案资本金现金流量表中，下列描述（  ）错误。
A．借款的利息支付计入现金流出

B．投资借款对净现金流量无影响

C．借款本金的偿还及利息支付计入现金流出

D．只计算技术方案资本金

11. 某设备三年前购买的原始成本是90000元，目前的账面价值为40000元，经过评估，该设备现在的净残值为18000元，则在设备更新方案比选中，该设备的沉没成本是（  ）元。
A．90000                               B．40000

C．22000                               D．18000
12. 进行购置设备与租赁设备的方案比选，需要分析设备技术风险、使用维修特点，其中对（  ）的设备，可以考虑租赁设备的方案。

A．技术过时风险小                     B．保养维修简单

C．保养维修复杂                       D．使用时间长

13. 价值工程的目的是（  ）。
A．降低寿命周期成本                   B．提高其必要功能
C．提高其价值                         D．功能分析
14. 开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中创新阶段主要应回答的问题是（  ）。

A．价值工程的对象是什么               B．价值工程对象的用途是什么

C．成本和价值是多少                   D．提高价值是否有替代方案
15. 在保持功能基本不变的情况下，通过降低成本达到提高价值的目的，属于（  ）。
A．改进型                             B．节约型

C．投资型                             D．牺牲型
16. 在价值工程活动过程中，分析出V>1，则表明（   ）。

A．实际成本可能偏低                   B．功能可能不足 

C．实际成本偏高                       D．不能确定

17. 在工程建设中，对不同的新技术、新工艺和新材料应用方案进行经济分析可采用的静态分析方法有（  ）。
A．增量投资分析法、净年值法、综合总费用法
B．增量投资分析法、年折算费用法、其他指标分析
C．净年值法、净现值法、年折算费用法
D．年折算费用法、综合总费用法、净年值法

18. 同一时期的不同企业（相同或相似交易）、同一企业在不同时期，应当采用相同的会计政策，属于会计信息质量要求的（  ）。

A．可靠性                            B．相关性

C．及时性                            D．可比性

19. 在会计要素计量属性中，不包括（  ）。

A．历史成本                          B．重置成本

C．残值                              D．现值

20. 在工程成本的计算方法中，“工程实际成本=月初施工费用余额+本月施工费用发生额”适用于工程成本（  ）。

A．竣工结算法                        B．月份结算法
C．分段结算法                        D．均可以

21. 工程成本核算对象通常与单项建造（施工）合同相对应，而且（  ）时，可以对合同分立以确定承包核算对象。

A．具有独立编制的施工图预算          B．多项资产又具有独立建造计划

C．多项资产又具有一定的关联          D．在开工前确定

22. 核算工程成本、计算年度合同费用时，企业确定合同完工进度，不应采用（  ）。

A．累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例

B．已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例

C．已经完成的合同工程量占合同预计总工程量的比例

D．完工百分比法 

23. 某施工企业在联系业务的过程中发生了10000元的应酬费，即业务招待费，该项费用应当计入（  ）。

A．财务费用                          B．营业费用

C．管理费用                          D．工程成本

24. 某企业按400万元的固定造价合同承包了一项工程的施工任务，目前合同总收入不能可靠计量，但是300万元的成本能够收回，则应确认的施工合同收入为（  ）万元。

A．400                               B．300
C．100                               D．0

25. 某企业就40公里长的高等级公路，与建设单位签订了为期2年、总额200000万元的固定总价合同。在实际施工过程中，第一年、第二年该企业分别完工18公里和22公里；第一年、第二年该企业分别投入成本75600万元和84400万元（尚未发生成本为0）。则按照产出衡量法，该企业第二年应确认的施工合同收入为（  ）万元。

A．90000                            B．94500

C．105500                           D．110000

26. 某施工企业当期实现的主营业务收入为10000万元，主营业务成本为8000万元，主营业务税金及附加为960万元；其他业务利润为2000万元，管理费用和财务费用总计为1200万元，则该企业当期营业利润为（  ）万元。
A．1840                             B．2800
C．3040                             D．4000
27. 编制资产负债表的依据是（  ）。

A．收入-费用=利润 

B．资产=负债+所有者权益

C．资产=流动资产+固定资产 

D．资产的增加=负债的增加+所有者权益的增加
28. 连环替代法依据各个因素对于分析指标的影响，顺次用各因素的（  ）替代基准值，据以分析个因素对指标的影响。

A．标准值                            B．计划值

C．差值                              D．实际值

29. 杜邦财务分析体系中的核心指标是（  ）。
A．销售净利率                        B．净资产收益率
C．总资产报酬率                      D．总资产周转率
30. 某企业按“2/10，n/30”的条件购入货物40万元。如果企业在10天内付款，则该企业得到的免费信用为（   ）万元。

A．0.8                                B．4.0

C．36.0                               D．39.2

31. 在短期银行借款信用条件中，补偿性余额条款是指（  ）。
A．借款人要对贷款限额未使用部分支付补偿费
B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额
C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金
D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金

32. 允许持有人按某一特定的价格，在规定的期限内购买既定数量的标的资产，属于（  ）。

A．可转换债券筹资                    B．优先股筹资
C．普通股筹资                        D．认股权证筹资
33. 分析机会成本、管理成本、短缺成本并追求持有现金成本的最低，属于确定目标现金持有量的（  ）。
A．成本分析模式                      B．存货模式

C．随机模式                          D．ABC分析模式

34. 下列建设投资中，属于项目静态投资的是（  ）。

A．基本预备费                       B．建设期间新增税费

C．涨价预备费                       D．建设期利息

35. 下列关于设备运杂费的描述中，错误的是（  ）。

A．设备运杂费包括供销部门的手续费、建设单位的采购与仓库保管费等

B．在设备出厂价格中没有包括的设备包装和包装材料器具费也属于设备运杂费

C．进口设备的运杂费率应适当降低

D．没有达到固定资产标准的工卡模具费用应列入设备运杂费

36. 某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%。则编制该项目投资估算时，建设期利息应为（  ）万元。

A．12.00                             B．120.00

C．54.72                             D．42.72
37. 直接工程费中的人工费，是指用于支付（  ）的各项费用。
A．施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员

B．施工现场的所有工作人员

C．从事建筑安装工程施工的生产和管理人员

D．直接从事建筑安装工程施工的生产工人

38. 以下不属于材料费中检验试验费的是（  ）。

A. 对建筑材料进行一般鉴定            B. 自设试验室进行试验所耗费的化学药品
C.对建筑安装物的检查                 D. 对具有出厂合格证明材料的检验
39. 根据现行规定，纳税地点在县城、镇的，城乡维护建设税应为应纳营业税额的（    ）。
A．1%                               B．3%

C．5%                               D．7%

40. 已知预算定额中某分项工程的基本用工量为0.677工日，超运距用工量0.02工日，辅助用工量0.08工日，人工幅度差系数取10%，则该分项工程的人工消耗量指标为（  ）工日。
A．0.745                             B．0.767 

C．0.833                             D．0.855
41. 测定材料消耗定额时，定额中的损耗量是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可避免的（  ）。

A．施工现场内运输损耗和场外运输损耗

B．采购过程中的计量误差 

C．保管过程中的损耗

D．施工现场内运输损耗
42. 在某新建大学图书馆工程的综合概算中，可以包括的费用是（  ）。
A．设备购置费                      B．勘察设计费
C．土地使用费                      D．建设单位管理费
43. 某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是（  ）。
A．类似工程预算法                  B．概算预算法

C．概算定额法                      D．生产能力指数法

44. 要对某设计概算审查时，找到了与其关键技术基本相同、规模相近的同类项目的设计概算和施工图预算资料，则该设计概算最适宜的审查方法是（  ）。

A．标准审查法                      B．分组计算审查法

C．对比分析法                      D．查询核实法
45. 采用预算单价法编制施工图预算过程中，工料分析表的编制依据是（  ）。
A．分部分项工程实物工程量和预算定额中的实物量
B．分部分项工程实物工程量和企业定额中的价格信息
C．定额项目中所列的工、料、机的数量

D．分部分项工程实物工程量以及预算定额中的实物量、企业定额中的价格信息

46. 在实物法编制施工图预算的以下步骤中，①计算工程量；②套预算定额单价；③套预算人工、材料、机械定额；④进行工料分析；⑤按当时当地单价汇总人工费、材料费、施工机械使用费；⑥计算其他费用及汇总造价，合理的顺序是（  ）。

A．①—②—③—⑤—⑥               B．①—②—④—⑤—⑥
C．①—③—④—⑤—⑥               D．①—③—⑤—⑥
47. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008），工程量清单应由（  ）编制。
A．招投标管理部门认可的代理机构     B．具有相应资质的工程造价咨询人

C．具有招标代理资质的中介机构       D．项目管理公司的合同管理机构

48. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008），分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（  ）计算。
A．施工方案计算出来的数值           B．实际完成的全部工程量

C．工程完成后的净值                 D．工程实体量与耗损量之和

49. 根据“08规范”，关于招标控制价的描述中，正确的有（  ）。

A．招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B．招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核

C．招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D．投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“08规范”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉

50. 根据“08规范”，下列费用中可以作为竞争性费用的有（  ）。

A．措施项目费                         B．规费

C．税金                               D．安全文明施工费
51. 在“08规范”的措施项目费中，租赁的大型机械进出场及安拆费，应按（  ）计价。
A．参数法                             B．实物量法
C．分包法                             D．单价法

52. 承发包双方应在合同条款中，约定承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。其中，钢材、水泥等主要材料价格涨幅通常定为超过投标报价的（  ）。

A. 3%                                 B．5%

C.10%                                 D．15%

53. 根据施工合同（示范文本）的规定，下述情况中，（  ）工程师的计量结果有效。

A. 工程师提前36小时通知承包人，在承包人未参加情况下，独自进行的计量

B. 工程师提前12小时通知承包人，在承包人未参加情况下，独自进行的计量 
C. 工程师在接到承包人报告后第14天进行的计量

D. 工程师对于承包人超出设计图纸部分工程量的计量

54. 根据《建设工程价款结算暂行办法》，支付工程进度款并达到合同规定工程预付款起扣点后，签证时通常考虑的扣减因素有（  ）。

A．业主向承包商索赔的费用
B．工程预付款和保留金

C．业主向承包商索赔的费用、工程预付款和保留金

D．工程变更的费用和保留金

55. 某工程合同规定，期中支付证书的最小付款限额是20万美元，工程师三日前签署支付证书的金额为30万美元，当日签署支付证书的金额为15万美元。则当月应向承包商支付的工程费用是（  ）万美元。

A．0                                   B．15 

C．20                                  D．30

56. 针对工程师原因导致的机械停工，计算分部分项工程量清单费用中的施工机械使用费的索赔款额时，对于承包商自有设备一般按（  ）计算。

A. 台班实际租金                        B．台班使用费

C. 机械台班费                          D．台班折旧费

57. 计算或核定竣工图或施工图以内的各分部分项工程量、确定相应的价格，并对设计变更、工程洽商、索赔等内容进行调整，适合于采用（  ）的竣工结算的编制与审查。

A．总价合同                            B．单价合同

C．成本加酬金合同                      D．所有形式合同

58. 工程计价争议的解决方法中，不能同时存在或采用的是（  ）。

A．协商与调解                          B．调解与仲裁

C．协商与诉讼                          D．仲裁与诉讼

59. 国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（  ）决定其用途．

A．计入承包商工程总报价，由承包商

B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方

C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师

D．计入承包商工程总报价，由业主工程师

60. 在国际工程投标报价过程中，某分项工程的单位工程量直接费为20美元/m3，整个工程项目的直接费用、待摊费用的分别为70万美元和200万美元，该分项工程的工程量为23万m3，则其单价应为（  ）。

A．20美元/m3                            B．7美元/m3

C．27美元/m3                            D．621万美元

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61. 绘制现金流量图需要把握的现金流量的要素有（  ）。
A．现金流量的大小                       B．绘制比例

C．时间单位                             D．现金流入或流出

E. 发生的时点

62. 技术方案盈利能力分析中，属于动态分析的指标有（  ）。
A．财务内部收益率                       B．财务净现值

C．利息备付率                           D．投资回收期

E．投资收益率

63. 财务计划现金流量表反映项目计算期内各年（  ）活动的现金流入和流出。
A．财务生存能力                         B．盈利能力
C．投资                                 D．融资
E．经营
64. 对设备第二种无形磨损进行补偿的方式有（  ）。
A．日常保养                             B．大修理
C．更新                                 D．经常性修理
E．现代化改装

65. 税收优惠是影响设备租赁与购买方案选择的重要因素，按财务制度规定，可以计入其成本的因素包括（  ）。

A．销售税金                             B．设备购置费

C．租赁费                               D．购置设备的折旧费

E．购置设备的贷款利息
66. 应作为价值工程重点对象的是那些（  ）的功能。

A．价值系数高                           B．功能价值低 
C．可靠性高                             D．改进期望值大 
E．复杂程度高
67. 资产的基本特征有（  ）。

A．必须是企业拥有或控制的               B．必须能以货币计量

C．必须是经济资源                       D．必须能够给企业带来未来经济利益
E．必须是可能形成的
68. 施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（  ）。

A．财会人员的工资                       B．短期借款的利息
C．财务部门的办公费                     D．应付票据的利息
E．汇兑损失
69. 通常情况下，企业应以所订立的单项合同为对象，分别计算各确认收入、费用和利润。其中，合同合并应同时满足的条件包括（  ）。
A. 该组合同按一揽子交易签订             B．每项资产均有独立的建造计划

C. 该组合同关系密切                     D．该组合同同时或依次履行

E. 该组合同由一个施工企业承包

70. 企业分配利润时，向投资者分配利润的形式有（  ）
A．普通股股利                          B．转作股本的普通股股利
C．转作资本的普通股股利                D．优先股股利
E．法定盈余公积金
71. 下列指标中，反映盈利能力的有（  ）。
A．净资产收益率                        B．总资产报酬率
C．总资产周转率                        D．速动比率 

E．资本积累率
72. 建设项目投资构成中，建设管理费包括（  ）

A．可行性研究费                        B．工程监理费

C．工程设计费                          D．工程质量监督费

E．建设单位管理费
73. 建筑安装工程费用中的材料费包括（  ）。
A．材料原价                            B．材料运杂费

C．采购及保管费                        D．新材料试验费

E．供销部门手续费

74. 现行建筑安装工程造价组成的有关规定，施工机械使用费包括（  ）。

A．机械操作人员的工资                  B．大型机械设备安拆费

C．燃料动力费                          D．大修理费

E．应缴纳的税金

75. 编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（  ）。

A．理论计算法                        B．图纸计算法

C．比较类推法                        D．测定法

E．预算单价法
76. 下述文件中，属于单位建筑工程概算的有（   ）。

A．给排水工程概算                     B．设备安装工程概算

C．采暖工程概算                       D．土地使用费概算

E．预备费概算

77. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），由规范条文和附录两个部分组成。其中，规范条文主要描述了（    ）。

A．工程量清单编制的规则               B．工程量清单计价的规则

C．工程量清单计价的格式               D．编制人员资格

E．工程量清单项目及计算规则

78. 根据“08规范”的规定，下列工程量清单计价的描述，正确的有（  ）。

A．工程造价的计算是一个逐级汇总的过程

B．措施项目清单的金额必须以“项”为单位的方式计价，并包括除规费、税金外的全部费用

C．计日工和总承包服务费由投标人根据招标人提出的要求，按估算的费用确定

D．规费和税金应按县级及以上人民政府建设行政主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用

E．确定风险费用时，应该依据风险的内容与范围等做出报价

79. 根据“08规范”规定，因非承包人原因导致的工程变更，对应的综合单价按下列方法确定（     ）。

A. 合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行

B. 工程变更价款需造价工程师确定后执行

C. 合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定

D. 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定

E. 业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，造价管理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据

80. 发包人为按合同约定支付工程进度款，承包人可能采取的措施包括（  ）。

A．向发包人发出邀请付款的通知        B．与发包人签订延期付款协议

C．向发包人提出索赔                  D．放缓施工节奏

E．停止施工

参考答案（测试题乙）

一、单项选择题：

	1 A
	2 D
	3 C
	4 C
	5 A
	6 C
	7 B
	8 C
	9 B
	10 A

	11 C
	12 C
	13 C
	14 D
	15 B
	16 A
	17 B
	18 D
	19 C
	20 A

	21 B
	22 D
	23 C
	24 B
	25 D
	26 A
	27 B
	28 D
	29 B
	30 D

	31 B
	32 D
	33 A
	34 A
	35 D
	36 C
	37 D
	38 D
	39 C
	40 C

	41 D
	42 A
	43 C
	44 C
	45 A
	46 D
	47 B
	48 C
	49 B
	50 A

	51 C
	52 A
	53 A
	54 B
	55 A
	56 D
	57 B
	58 D
	59 D
	60 C


二、多项选择题：

	61 ADE
	62 AB
	63 CDE
	64 CE
	65 CDE

	66 BDE
	67 ABD
	68 BDE
	69 ACD
	70 ABCD

	71 AB
	72 BDE
	73 ABC
	74 ACD
	75 ABD

	76 AC
	77 ABC
	78 ACE
	79 ACD
	80 ABE


提高部分习题一：

第1 题 
银行利率8%，按复利计算，现存款1万元，10年内每年年初的等额提款为（ ）元。
A:1000   B:1380  C:1490   D:1600
正确答案：B, 

第 2 题 
若10年内，每年年初存款2000元，利率为6%，按复利计息，第10年年末本利和为（ ）元。
A:20000   B:21200     C:26360     D:27943
正确答案：C, 

第 3 题 
某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8％，则每年年末应回收的资金是（ ）万元。已知：(A/F，8％，10)=0.069；(A／P，8％，10)=0.149；(P／F，8％，10)=2.159。
A:324    B:447     C:507  D:648
正确答案：B, 

第 4 题 
财务评价的基本方法包括（ ）。
A:定量分析和定性分析    B:确定性评价方法与不确定性评价方法
C:静态分析和动态分析    D:事前评价和事后评价
正确答案：B, 

第 5 题 
当（ ）时，说明该方案不能满足基准收益率要求的盈利水平，即方案收益的现值不能抵偿支出的现值，该方案财务上不可行。
A:FNPV＞0    B:FNPV＜0    C:FNPV＞1    D:FNPV＜1
正确答案：B, 

第 6 题 
在一定范围内，产品生产成本与使用及维护成本的关系是（ ）。
A:随着产品功能水平的降低，产品的生产成本增加，使用及维护成本提高
B:随着产品功能水平的提高，产品的生产成本减少，使用及维护成本降低
C:随着产品功能水平的提高，产品的生产成本增加，使用及维护成本降低
D:随着产品功能水平的降低，产品的生产成本减少，使用及维护成本提高
正确答案：C, 

第 7 题 
某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年末净收益为150万元。若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知(P/A，12%，18)=7.2497，则该投资方案的静态投资回收期为（ ）年。
A:7.33   B:6.33    C:7.48    D:6.48
正确答案：A, 

第 8 题 
偿债能力分析指标不包括（ ）。
A:速动比率   B:利息备付率    C:财务净现值  D:资产负债率
正确答案：C, 

第 9 题 
利息备付率表示使用项目（ ）偿付利息的保证倍率。
A:支付税金后的利润   B:支付税金前且支付利息后的利润
C:支付利息和税金前的利润   D:支付税金和利息后的利润
正确答案：C, 

第 10 题 
可变成本不包括（ ）。
A:原材料   B:燃料   C:包装费    D:其他资产摊销费
正确答案：D,

第 11 题 
某项目设计生产能力为年产60万件产品，预计单位产品价格为100元，单位产品可变成本为75元，年固定成本为380万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为5%，则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为（ ）。
A:31.67%   B:30.16%    C:26.60%    D:25.33%
正确答案：A, 

第 12 题 
对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1600元时，净现值为3210万元；当单位产品价格为720元时，净现值为−210万元。单位产品价格为1050元时，净现值为1210万元；当单位产品价格为960元时，净现值为110万元；故该项目单位产品价格变化的临界值处在（ ）元。
A:≤720   B:720～960    C:960～1050   D:≥1050
正确答案：B, 

第 13 题 
项目资本金以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过项目资本金总额的（ ）。
A:10%   B:15%    C:20%   D:30%
正确答案：C, 

第 14 题 
对于没有预先给借款偿还期的技术方案，在判断偿债能力时经常采用的指标是（ ）
A:借款偿还期   B:利息备付率   C:投资回收期   D:偿债各付率
正确答案：A, 

第 15 题 
固定成本是指一定的产量范围内不受生产数量变化影响的成本费用，下列不属于固定成本的费用是（ ）。
A:福利费  B:折旧费   C:材料费 D:修理费
正确答案：C, 

第 16 题 
若分析投资大小对方案资金回收能力的影响，可选用的分析指标是（ ）。
A:财务内部收益率  B:投资收益率   C:财务净现值 D:投资回收期
正确答案：A, 

第 17 题 
设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，致使原设备相对贬值，这种磨损称为（ ）。
A:第一种有形磨损  B:第二种有形磨损  C:第一种无形磨损 D:第二种无形磨损
正确答案：C, 

第 18 题 
设备从投入使用开始，直到因物质磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，是指设备的（ ）。
A:物质寿命  B:技术寿命  C:经济寿命  D:有效寿命
正确答案：A, 

第 19 题 
设有一台设备，目前实际价值P=8000元，预计残值LN=800元，第1年的设备运行成本Q=600元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值λ=300元，则该设备的经济寿命为（ ）年。
A:5  B:6    C:7    D:8
正确答案：C, 

第 20 题 
设备租赁的不足之处不包括（ ）。
A:长年支付租金，形成长期负债
B:承租人在租赁期间所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要高
C:融资租赁合同规定严格，毁约要赔偿损失，罚款较多
D:会使企业资产负债状况恶化
正确答案：D, 

第 21 题 
某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格为98万元，租期为7年，每年年末支付租金，折现率为10%，附加率为4%。若按附加率法计算，则该企业每年应付的租金为（ ）万元。
A:17.92   B:20.94    C:21.84   D:27.72
正确答案：D, 

第 22 题 
价值工程强调的是（ ）。
A:项目的可行性   B:产品的功能分析和功能改进C:项目的投资效果  D:项目的投资决策理论
正确答案：B, 

第 23 题 
财务状况是指企业在某一日期经营资金的来源和分布情况，一般通过（ ）反映。
A:资产负债表   B:现金流量表    C:利润表  D:所有者权益变动表
正确答案：A, 

第 24 题 
交易双方在公平交易中自愿进行资产交换或负债清偿的金额计量称之为（ ）。
A:均衡价格   B:公允价值    C:公平价格   D:绝对价值
正确答案：A, 

第 25 题 
影响固定资产折旧，从而影响折旧的因素不包括（ ）。
A:固定资产减值准备  B:计提折旧的方法  C:预计净残值   D:固定资产的使用寿命
正确答案：B, 

第 26 题 
某大型设备原值50万元，折旧年限规定为10年，预计月平均工作240小时，预计净残值率为5%。该设备某月实际工作300小时，则用工作量法计算的该月折旧额为（ ）元。
A:4947.92   B:4526.67   C:4484.33    D:4056.34
正确答案：A, 

第 27 题 
下列各项中，不能用于确定合同完工进度的是（ ）。
A:预先计划的完工进度   B:已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例
C:实际测定的完工进度   D:累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例
正确答案：A, 

第 28 题 
某工程合同总收入为5000万元，到2010年末累计完成工程进度的60%，已知据完工百分比法确认的至2009年未累计合同收入为1000万元，则2010年确认的合同收入是（ ）。
A:5000万元   B:3000万元   C:1000万元   D:2000万元
正确答案：D, 

第 29 题 
2009年3月，某工程施工企业发生管理费用2万元。根据企业会计准则及其相关规定，管理费用属于（ ）。
A:期间费用支出  B:资本性支出  C:营业外支出  D:直接费支出
正确答案：A, 

第 30 题 
采用趋势分析法对不同时期的财务指标进行比较，可以有（ ）两种方法。
A:环比指数和定基指数   B:垂直指数和水平指数C:水平指数和环比指数   D:定基指数和垂直指数
正确答案：A, 

第 31 题 
某施工企业2009年利润总额为4030万元，该企业所得税费用为530万元，净利润是（ ）。
A:3500万元  B:5720万元  C:4000万元 D:5500万元
正确答案：A, 

第 32 题 
施工企业的其他业务收入不包括（ ）。
A:材料销售收入  B:机械销售收入C:固定资产出租收入D:建造合同收入
正确答案：D, 

第 33 题 
某建筑公司签订一项建造某厂职工宿舍及食堂合同总金额为1000万元的固定造价合同，合同规定工期为3年。经计算第一年完工进度为30%，第2年完工进度为80%，第3年工程全部完工，第3年确认的合同收入为（ ）万元。
A:800  B:500   C:300   D:200
正确答案：D, 

第 34 题 
若旧设备继续使用1年的年成本低于新设备的年成本，则应采取的措施是（ ）。
A:更新或继续使用旧设备均可  B:不更新旧设备，继续使用旧设备1年
C:更新旧设备   D:继续使用旧设备
正确答案：B, 

第 35 题 
资产负债表和利润表是以（ ）为基础的会计报表。
A:权责发生制  B:收付实现制  C:划分收益性支出和资本性支出  D:历史成本
正确答案：A, 

第 36 题 
净资产收益率是用来反映企业盈利能力的指标，其计算公式为（ ）。
A:(净利润/注册资本)×100%  B:(平均所有者权益/平均资产总额)×100%
C:(净利润/平均所有者权益)×100%   D:(净利润/平均资产总额)×100%
正确答案：C, 

第 37 题 
商业信用的形式不包括（ ）。
A:应付账款  B:应付票据   C:预收账款   D:其他应付款
正确答案：D, 

第 38 题 
企业持有现金的成本不包括（ ）等部分。
A:交易成本  B:短缺成本  C:管理成本  D:机会成本
正确答案：A, 

第 39 题 
对存货进行ABC分类的最基本标准是（ ）。
A:品种数量和金额标准  B:品种数量标准   C:金额标准D:重量标准
正确答案：A, 

第 40 题 
对卖方来说承担的风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿意采用的交货方式是（ ）。
A:内陆交货类B:目的地交货类C:厂家交货类D:装运港交货类
正确答案：B, 

第 41 题 
在编制投资估算时，某建设工程项目第2年年初借款本息累计为5000万元，第2年当年借款额为600万元，借款利率为6%，则该年应计的建设期利息为（ ）万元。
A:264   B:282    C:318    D:336
正确答案：C, 

第 42 题 
取得国有土地使用费不包括（ ）。
A:拆迁补偿与临时安置补助费   B:土地使用权出让金  C:城市建设配套费   D:土地投资补偿费
正确答案：D, 

第 43 题 
某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4500台班，大修理间隔台班为900台班，一次大修理费9000元，则台班大修理费为（ ）元。
A:6    B:7    C:8    D:10
正确答案：C, 

第 44 题 
某县建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为（ ）万元。
A:34.12   B:32.81   C:31.02   D:31.005
正确答案：D, 

第 45 题 
（ ）是施工企业组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质。
A:施工定额  B:概算定额  C:概算指标  D:投资估算指标
正确答案：A, 

第 46 题 
（ ）简单易行，适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程。
A:技术测定法  B:统计分析法   C:比较类推法  D:经验估计法
正确答案：B, 

第 47 题 
损耗率为1%， 一砖厚墙普通砖（240mm×115mm×53mm，灰缝10mm）的总用量为（ ）块。
A:5173  B:5263  C:5344   D:5810
正确答案：C, 

第 48 题 
某砖混结构墙体砌筑工程完成 砖墙需基本用工为26个工日，辅助用工为5个工日，超距离运砖需2个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日／ 。
A:36.3   B:35.8  C:35.6   D:33.7
正确答案：A, 

第 49 题 
按《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价应采用（ ）。
A:工料单价法   B:综合单价法  C:扩大单价法  D:预算单价法
正确答案：B, 

第 50 题 
工程量清单计划格式中的任何内容不得随意删除或涂改，投标人应填报工程量清单计价格中列明的所有需要填报的单价和合价，如未填报的单价和合价，则（ ）。
A:招标人应要求投标人及时补充    B:投标人可以在中标后提出索赔
C:招标人可认为此项费用包含在工程量清单的其他单价和合价中
D:投标人应该在开标之前补充
正确答案：C, 

第 51 题 
FIDIC施工合同条件下，工程量清单项目不包括（ ）。
A:一般项目B:材料设备预付款C:暂列金额D:计日工作
正确答案：B, 

第 52 题 
设计概算的分级不包括（ ）。
A:单位工程概算B:单项工程综合概算C:建设工程项目总概算D:单项工程概算
正确答案：D, 

第 53 题 
当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可以采用（ ）编制工程概算。
A:扩大单价法B:概算指标法C:类似工程预算法D:预算单价法
正确答案：B, 

第 54 题 
采用扩大单价法编制设备安装工程概算，其适用条件包括（ ）。
A:初步设计有详细设备清单B:初步设计的设备清单不完备C:具有类似设备安装工程预算
D:安装预算单价不全
正确答案：B, 

第 55 题 
在进行施工图预算审查时，利用计算出的底层建筑面积或楼（地）面面积，对楼面找平层、顶棚抹灰等的工程量进行审查。这种审查方法是（ ）。
A:逐项审查法B:分组计算审查法C:对比审查法D:“筛选”审查法
正确答案：B, 

第 56 题 
开办费未单列的投标报价，其开办费应列入（ ）之中。
A:预提费用B:待摊费用C:现场管理D:临时设施费
正确答案：B, 

第 57 题 
适用于工程量不大，所占费用比例较小的那部分分项工程的估价方法是（ ）。
A:定额估价法B:作业估价法C:匡算估价法D:概算估价法
正确答案：C, 

第 58 题 
标价的动态分析是假定某些因素发生变化，测定标价的变化幅度，特别是这些变化对（ ）的影响。
A:风险费B:目标利润C:直接费D:保险费
正确答案：B, 

第 59 题 
国际工程投标报价时，对于下列工程，正常情况下宜采用低价策略的是（ ）。
A:施工条件差的工程B:技术复杂的工程C:支付条件好的工程D:工期要求急的工程
正确答案：C, 

第 60 题 
能够反映构成每一个清单项目综合单价的各个价格要素的价格及主要的“工、料、机”消耗量，可以作为对因工程变更调整综合单价的基础价格数据来源的是（ ）。
A:单位工程投标控制价汇总表B:工程量清单综合单价分析表C:分部分项工程量清单与计价表
D:单项工程投标控制价汇总表
正确答案：B, 

第 61 题 
投资方案的盈利能力的主要分析指标（ ）。
A:投资回收期B:内部收益率C:资产负责债率D:资本金净利润值
正确答案：A,B,D, 

第 62 题 
财务现金流量表按其评价的角度不同可分为（ ）。
A:项目投资现金流量表B:项目资本金现金流量表C:财务计划现金流量表D:项目成本现金流量表
E:投资各方现金流量表
正确答案：A,B,C,E, 

第 63 题 
建设项目投资现金流量表的基本要素包括（ ）。
A:调整所得税B:维修费、摊销费C:投资D:营业收入E:经营成本
正确答案：A,C,D,E, 

第 64 题 
价值工程对象选择的方法有（ ）。
A:ABC分析法B:强制确定法C:百分比分析法D:因素分析法E:年数总和法
正确答案：A,B,C,D, 

第 65 题 
生产费用与生产成本的关系是（ ）。
A:一定期限的生产费用不一定等于一定期限的生产成本
B:一定期限的生产费用一定等于一期限的生产成本
C:生产费用的发生过程同时又是生产成本的形成过程
D:生产费用构成生产成本的基础
E:生产费用与一定期间相有联系，而生产成本与一定产品相联系
正确答案：A,C,D,E, 

第 66 题 
在附有折扣信用条件的情况下，下列表述正确的是（ ）。
A:企业放弃信用折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越小
B:企业放弃折扣的成本与折扣期的长短同方向变化
C:企业放弃折扣的成本与折扣期的长短反方向变化
D:企业放弃信用折扣后，推迟付款的时间越长，成本会越大
E:生产费用与一定期间相联系，而生产成本与一定产品相联系
正确答案：A,B, 

第 67 题 
企业定额的作用是（ ）。
A:企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行成本管理、经济核算的基础
B:企业定额是施工企业进行工程投标，编制工程投标价格的基础和主要依据
C:企业定额是施工企业编制施工组织设计的依据
D:企业定额是计算工作劳动报酬的依据
E:企业定额有利于推广先进技术
正确答案：A,B,C, 

第 68 题 
按照企业财务制度的规定，（ ）等支出不得列入产品成本。
A:资本性支出B:营业外支出C:购置材料支出D:资产减值准备E:期间费用支出
正确答案：A,B,D,E, 

第 69 题 
销售商品收入确认应满足的条件有（ ）。
A:与交易相关的经济利益很可能流入企业
B:交易的完工进度能够可靠地确定
C:收入的金额能够可靠地计量
D:相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量
E:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方
正确答案：A,C,D,E, 

第 70 题 
资产负债表可以反映企业的（ ）等情况。
A:偿债能力B:拥有资产的数额C:资产总额D:收入总额E:权益总额
正确答案：A,B,C,E, 

第 71 题 
采用定额单价法编制施工图预算，计算直接工程费时需注意几项内容包括（ ）。
A:分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价
B:分项工程的主要材料品种与定额单价或单位估价表中规定材料不一致时，需要按实际使用材料价格
C:对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致
D:分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表
E:分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估债表不一致而造成人工、机械的数量数量减时，一般调量不换价
正确答案：A,B,D,E, 

第 72 题 
设备工器具购置费由（ ）组成。
A:设备原价B:工器具原价C:预备费D:运杂费E:建设期利息
正确答案：A,B,D, 

第 73 题 
间接费中的规费包括（ ）。
A:工程排污费B:工程定额测定费C:文明施工费D:住房公积金E:社会保障费
正确答案：A,B,D,E, 

第 74 题 
下列选项中属于社会保障费的有（ ）。
A:住房公积金B:养老保险费C:失业保险费D:医疗保险费E:危险作业意外伤害保险费
正确答案：B,C,D, 

第 75 题 
材料消耗定额指标按其使用性质、用途和用量大小划分为（ ）。
A:周转性材料B:主要材料C:库存材料D:辅助材料E:零星材料
正确答案：A,B,D,E, 

第 76 题 
其他项目清单的列项内容包括（ ）。
A:暂列金额B:零星工作费C:计日工D:总承包服务费 E:暂估价
正确答案：A,C,D,E, 

第 77 题 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) > 多项选择题 > 
建筑工程概算的编制方法有（ ）。
A:设备价值百分比法B:类似工程预算法C:概算定额法D:综合吨位指标法E:概算指标法
正确答案：B,C,E, 

第 78 题 
施工图预算的编制方法有（ ）。
A:扩大单价法B:概算指标法C:工料单价法D:税费单价法E:综合单价法
正确答案：C,E, 

第 79 题 
施工图预算审查的具体内容有（ ）。
A:其他的有关费用B:工程量C:施工图样D:预算编制说明E:单价
正确答案：A,B,E, 

第 80 题 
因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应分别承包分别承但并调整工程价款，其原则包括（ ）。
A:因工程本身损害导致第三方人员伤亡和财产损失
B:发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用
C:承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担
D:停工期间承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员的费用，由发包人承担
E:工程所需清理、修复费用，由承包人承担
正确答案：B,D,

提高部分二：

1、下列各项，不属于其他货币资金核算内容的是（　 ）。
　　A．信用证保证金存款B．备用金存款C．外埠存款D．存出投资款

　　2、按照《现金管理暂行条例》的规定，下列各项不能用现金支付的是（　 ）。
　　A．支付向个人收购物资价款
　　B．支付办公用品购置费
　　C．支付职工工资
　　D．支付个人劳务报酬

　　3、下列各项，不计提固定资产折旧的是（　 ）。
　　A．按照规定单独估价入账的土地
　　B．不需用的固定资产
　　C．季节性停用的固定资产
　　D．未使用的房屋及建筑物

　　4、我国目前实行的是注册资本制度，要求企业的（　 ）与其注册资本相一致。
　　A．资本公积
　　B．实收资本一级建造师考试
　　C．新增资本
　　D．盈余公积

　　5、企业经股东大会或类似机构批准，按照规定的比例从净利润中提取的是（　 ）。
　　A．企业发展基金
　　B．法定公益金
　　C．任意盈余公积
　　D．法定盈余公积

　　6、施工企业一般应按工程成本核算对象设置（　 ），用来归集各项工程所发生的施工费用。
　　A．“待摊费用明细账”
　　B．“机械作业明细账”
　　C．“辅助生产明细账”
　　D．“工程成本明细账（卡）”

　　7、固定资产计提折旧的基数为（　 ）。
　　A．账面价值
　　B．重置完全价值
　　C．公允价值
　　D．净值

　　8、下列各项，属于直接费用的是（　 ）。
　　A．施工管理人员工资
　　B．管理人员工资
　　C．施工企业耗用水电费
　　D．机械使用费

　　9、下列各项，不属于施工企业其他业务收入的是（　 ）。
　　A．固定资产出租收入
　　B．机械作业收入
　　C．建造合同收入
　　D．产品销售收入

　　10、完工百分比法是确认收入的一种方法，这种方法主要适用于（　 ）。
　　A．建造合同收入的确认
　　B．销售固定资产收入的确认
　　C．让渡资产使用权所收入的确认
　　D．销售商品收入的确认

　　参考答案：1、B 2、B 3、A 4、B 5、C 6、D 7、A 8、D 9、C 10、A

1、为满足企业管理的需要，企业定额的水平与国家现行定额水平的关系是（　 ）。
　　A．二者毫无关系
　　B．二者相等
　　C．前者低于后者
　　D．前者高于后者

　　2、生产某产品的工人小组由3人组成，其时间定额为0.65工日/m3，则其产量定额为（　 ）m3/工日。
　　A．4.62
　　B．1.95
　　C．1.54  
　　D．0.51

　　3、某施工机械的时间定额为0.391台班/100m3，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（　 ）m3/台班。
　　A．64
　　B．0.64
　　C．256
　　D．2.56

　　4、待摊费用属于企业的（　 ）。
　　A．固定资产
　　B．流动资产
　　C．无形资产
　　D．其他资产

　　5、下列关于其他项目清单的说法中不正确的是（　 ）。
　　A．投标人对其中的零星工作项目必须进行报价
　　B．投标人不得随意更改其中招标人填写的零星工作项目与数量
　　C．投标人不得随意改动其他项目清单中的招标人部分
　　D．标底编制人可以随意改动其他项目清单中的招标人部分

　　6、下列各项，视同自有固定资产管理的是（　 ）。
　　A．融资租出固定资产
　　B．经营租入固定资产
　　C．融资租入固定资产
　　D．经营租出固定资产

　　7、企业间最常见的商业信用形式是（　 ）。
　　A．现金销售
　　B．同业资金拆借
　　C．以货易货
　　D．赊购商品

　　8、企业应当定期对长期投资的账面价值逐项进行检查，至少于（　 ）检查一次。
　　A．每季季末
　　B．每年年末
　　C．每月月末
　　D．以上各项都正确

　　9、某股份有限公司购进一台设备，买价为300000元，净残值率为5%，使用年限为5年。企业选用年数总和法计提折旧，则该设备第4年计提的折旧额为（　 ）元。
　　A．38000
　　B．22000
　　C．17000
　　D．19000

　　10、若i1=2i2,n1=n2/2，则当P相同时，（　 ）。
　　A．不能确定（F/P，i1,n1）与（F/P,i2,n2）的大小关系
　　B．（F/P，i1,n1）＞(F/P,i2,n2)
　　C．（F/P，i1,n1）=(F/P,i2,n2)
　　D．（F/P，i1,n1）＜(F/P,i2,n2)

　　参考答案：1、D 2、C 3、C 4、B 5、D 6、C 7、D 8、B 9、A 10、D

1、项目融资作为一种新的融资模式，为解决建设资金的短缺问题提供了一条新的思路，与传统的融资方式相比，项目融资具有很多新的特点。下列各项中，不属于项目融资基本特点的是（　 ）
　　A．以项目本身为主体安排的融资
　　B．实现项目融资的无追索或有限追索
　　C．所有风险均由项目发起人承担
　　D．融资成本相对较高

　　2、宏观经济政策的目标中，不包括（　 ）。
　　A．经济增长
　　B．物价稳定
　　C．高就业率
　　D．完全竞争

　　3、某企业年初向银行借款200万元，年利率3%，银行规定每半年计息一次，若企业向银行所借的本金和利息均在第3年末一次向银行支付，则支付额为（　 ）万元。
　　A．218.67
　　B．259.43
　　C．218.55
　　D．218.00

　　4、某公司拟投资一项目，希望在4年内收回全部贷款本金与利息，预计项目从第1年开始每年年末能获得盈利60万元，若基准收益率率为6%，则项目总投资的现值应控制在（　 ）万元以下。
　　已知：(P/A,6%,4)=3.4650(F/A,6%,4)=8.3880(F/A,6%,8)=6.3980
　　A．262.48
　　B．207.9
　　C．75.75
　　D．240

　　5、某投资方案的初期投资额为1500万元，此后每年年末的净现金流量为400万元，若基准收益率为15%,方案的寿命期为12年，则该方案的财务净现值为（　 ）万元。(P/A,15%,12=5.421)
　　A．668.4
　　B．892.6
　　C．1200.2
　　D．566.4

　　6、某投资方案各年的净现金流量如下图所示，试计算该方案的财务净现值，并判断方案的经济可行性，单位：万元，（　 ）。
　　已知：基准收益率为10%,(P/A,10%,2)=1.7355;(P/A,10%,6)=4.3553(P/F,10%,2)=0.8264
　　A．335.8万元，可行
　　B．－125.7万元，不可行
　　C．241.6万元，可行
　　D．760万元，可行

　　7、与计算静态投资回收期无关的变量是（　 ）。
　　A．基准收益率
　　B．现金流入
　　C．现金流出
　　D．净现金流量

　　8、对于一个特定的投资方案，若基准收益率变大，则（　 ）。
　　A．财务净现值与财务内部收益率均变大
　　B．动态投资回收期变大
　　C．财务净现值变小，财务内部收益率变大
　　D．财务净现值变大，财务内部收益率变小

　　9、投资收益率是一个静态财务评价指标，尤其适用于（　 ）的工程建设方案选择和投资经济效果评价。
　　A．投资经济效果比较明确
　　B．工艺简单而生产情况变化不大
　　C．政府投资项目
　　D．先开工后进行可行性研究

　　10、某生产性建设项目年设计生产能力为20万吨，年固定成本为1000万元，产品每吨销售价格为2000元，每吨可变成本为1600元，营业税金及附加为200元/吨。则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（　 ）。
　　A．26.3%
　　B．25%
　　C．40%
　　D．54.23%

　　参考答案：1、C 2、D 3、A 4、B 5、A 6、C 7、A 8、B 9、B 10、B

1、在进行单因素敏感性分析时，如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，一般选用（　 ）为分析指标。
　　A．投资回收期
　　B．净现值
　　C．FIRR
　　D．FNPVR

　　2、财务计划现金流量表反映项目计算期各年的投资、融资计经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的（　 ）。
　　A．盈利能力
　　B．偿债能力
　　C．资本金收益率
　　D．财务生存能力

　　3、在施工阶段，主要由项目投资者承担的工作是（　 ）。
　　A．施工准备与施工过程
　　B．竣工验收
　　C．施工组织设计
　　D．生产准备

　　4、企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于（　 ）。
　　A．有形磨损的局部补偿
　　B．有形磨损的完全补偿
　　C．无形磨损的局部补偿
　　D．无形磨损的完全补偿

　　5、在假设所得到设备的收入相同的条件下，设备租赁与购置的经济比选是将租赁成本和购买成本进行比较。由于每个企业都要依利润大小缴纳所得税，按财务制度规定，不能计入成本的部分是（　 ）。
　　A．租赁设备的租金
　　B．购买设备计提的折旧费
　　C．借款购买设备的贷款
　　D．借款购买设备的利息

　　6、某施工企业拟从租赁公司租入一台施工机械设备，设备价格为50万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率为10%，则用年金法计算该施工企业每年应支付的租金为（　 ）万元。
　　A．13.19
　　B．11.99
　　C．18.86
　　D．15.54

　　7、在建设项目中，采用价值工程提高建设项目经济效果的关键环节为（　 ）。
　　A．施工阶段
　　B．实施阶段
　　C．使用阶段
　　D．规划与设计阶段

　　8、经过对产品部件的价值分析，使每个部件的价值系数尽可能趋近于1，下列选项中不能确定为改进对象的是（　 ）。
　　A．F/C值较高的功能
　　B．⊿C=(C-F)值大的功能
　　C．复杂的功能
　　D．问题多的功能

　　9、某施工企业欲引进施工工艺，预计年工程产量为10000立方米。甲工艺的年固定成本为300万元，单位工程量变动成本为0.8元；乙工艺的年固定成本为600万元，单位工程量变动成本为0.4元，则（　 ）。
　　A．应该引进甲工艺
　　B．应该引进乙工艺
　　C．甲乙工艺经济效益相同
　　D．无法判断

　　10、企业在进行会计核算时，不得多计资产或收益、少计负债或费用，这是指（　 ）原则。
　　A．配比
　　B．客观性
　　C．重要性
　　D．谨慎性

　　参考答案：1、C  2、D  3、D  4、A  5、C  6、A  7、D  8、A  9、A  10、D

1、下列支出项目中是资本性支出的为（　 ）。
　　A．购买设备的支出
　　B．广告费支出
　　C．业务招待费支出
　　D.设备修理费支出

　　2、关于借贷记账法，下列说法正确的是（　 ）。
　　A．每个账户左方称为“贷方”，右方称为“借方”
　　B．资产类账户的左方称为“借方”，负债类账户的左方称为“贷方”
　　C．收入类账户期末一般没有余额
　　D．负债类账户期末一般有借方余额

　　3、动态会计等式应当表示为（　 ）。
　　A．资产＝负债
　　B．资产＝债权人权益＋所有者权益
　　C．资产＝负债＋所有者权益
　　D．收入－费用＝利润（或亏损）

　　4、企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项，称之为（　 ）。
　　A．银行汇票存款
　　B．外埠存款
　　C．在途货币资金
　　D．银行本票存款

　　5、某施工企业于2002年11月承包一项工程，并于2003年10月完工。但是，直到2006年年末，经多次催要，该施工企业仍未能收到甲方工程款670万元，按照会计核算的要求，该施工企业应将其确认为（　 ）。
　　A．财务费用
　　B．其他应收款
　　C．坏账损失
　　D．待摊费用

　　6、某施工企业于2006年年末预付了应由2007年负担的主要设备保险费10000元，在支付时应将其记入（　 ）。
　　A．管理费用
　　B．无形资产
　　C．预付账款
　　D．待摊费用

　　7、按照现行《企业会计准则》规定，应当计提折旧的是（　 ）固定资产。
　　A．以融资租赁方式租出的
　　B．以经营租赁方式租入的
　　C．以融资租赁方式租入的
　　D．单独入账的土地

　　8、按照所有者权益的来源分，资本公积应来源于（　 ）。
　　A．所有者投入资本
　　B．留存收益
　　C．盈余公积
　　D．未分配利润

　　9、按照企业会计制度的规定，不能列入产品成本的支出是（　 ）。
　　A．生产所耗用的人工费
　　B．生产所耗用的材料费
　　C．企业下属的施工单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用
　　D．处置固定资产的净损失

　　10、施工企业的主营业务收入是指（　 ）。
　　A．建造合同收入
　　B．固定资产出租收入
　　C．劳务销售收入
　　D．产品销售收入

　　参考答案1、A 2、C 3、D 4、A 5、C 6、D 7、C 8、A 9、D 10、A

1、某施工企业2006年度的营业利润为3154000元，营业外收入为31000元，营业外支出为86000元，接受捐赠收入为300000元，则该企业2006年度的利润总额为（　 ）元。
　　A．3154000
　　B．3099000
　　C．3399000
　　D．3454000

　　2、按照资产负债表债务法核算所得税时，当资产的账面价值大于计税基础时，则产生所得税的（　 ）。
　　A．应纳税暂时性差异
　　B．可抵扣暂时性差异
　　C．应纳税永久性差异
　　D．可抵扣永久性差异

　　3、我国会计制度规定，企业的资产负债表采用账户式结构，即资产负债表分为左右两方，左方列示（　 ）各项目。
　　A．资产
　　B．负债
　　C．所有者权益
　　D．利润

　　4、按照《企业会计准则》的规定，财务报表附注应当按照顺序披露，其中，第一项是（　 ）。
　　A．遵循会计准则的声明
　　B．重要会计政策的说明
　　C．财务报表的编制基础
　　D．财务报表重要项目的说明

　　5、总资产周转率的快慢主要取决于流动资产周转率和（　 ）。
　　A．总资产的大小
　　B．资产负债率的高低
　　C．流动资产占总资产的比重
　　D．应收账款周转率的高低

　　6、某施工企业2006年度存货平均余额为400万元，其中超储积压等不合理占用额30万元。预计2007年生产将增长10%，存货周转率加速率5%,则其2007年度存货资金占用量为（　 ）万元。
　　A．386.65
　　B．412.31
　　C．351.23
　　D．452.10

　　7、关于融资租赁的特征，下列说法正确的是（　 ）。
　　A．出租人负责租赁资产的折旧计提
　　B．出租人负责租赁资产的日常维护
　　C．租赁资产的收益和风险由出租人承受
　　D．租赁资产的收益和风险由承租人承受

　　8、某建设项目进口设备的离岸价为500万美元，在进口途中发生的相关税费为80万美元，其国内运杂费费率为5%，则该设备的购置费为（　 ）万美元。
　　A．500
　　B．525
　　C．580
　　D．609

　　9、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为17%，该批设备无消费税和海关监管手续费，则该批设备的抵岸价为（　 ）万元。
　　A．1181.02
　　B．998.32
　　C．1001.02
　　D．1178.10

　　10、某建设项目建设期为3年，第一年投资额为1000万元，且每年以15%的速度增长，预计该项目年均投资价格上涨率为5%,则该项目建设期涨价预备费应为（　 ）万元。
　　A．525
　　B．310.1
　　C．150
　　D．376.34

　　参考答案：1、B 2、A 3、A 4、C 5、C 6、A 7、D 8、D 9、A 10、D

1、根据我国增值税条例，从国外进口的设备，其增值税按照（　 ）依税率直接计算应纳税额。
　　A．离岸价
　　B．组成计税价格
　　C．到岸价
　　D．交货价

　　2、不应归入建筑安装工程人工费的一项是（　 ）。
　　A．生产工人学习、培训期间工资
　　B．生产工人劳动保护费
　　C．生产工人工资性补贴
　　D．职工养老保险费

　　3、办公及生活家具购置费属于（　 ）。
　　A．设备购置费
　　B．工器具及生产家具购置费
　　C．与项目建设有关的其他费用
　　D．与未来企业生产经营有关的其他费用

　　4.某建设项目建设期为3年，在建设期第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，第三年贷款100万元，贷款利率为10%，则用复利法计息时建设期第二年的贷款利息应为（　 ）。
　　A．50万元
　　B．20.5万元
　　C．25.5万元
　　D．11万元

　　5、某建筑安装工程采用工料单价法计价程序计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为1000万元，措施费为100万元，间接费费率为10%，利润率为5%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为（　 ）万元。
　　A．1194.3855
　　B．1302.9660
　　C．1308.1365
　　D．1313.8241

　　6、按建标[2003]206号文的规定，属于建筑安装工程间接费的是（　 ）。
　　A．施工单位搭设的临时设施费
　　B．危险作业意外伤害保险费
　　C．劳动保障费
　　D．已完工程和设备保护费

　　7、某总承包商承包一项工程的直接费为180万元，间接费为30万元，计划利润为10万元，营业税税率为3％，城市维护建设税为营业税的7％，教育费附加为营业税的3%,则该工程应缴纳的税金为（　 ）万元。
　　A．5.26
　　B．5.4
　　C．5.46
　　D．7.5

　　8、按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单的项目编码以五级编码设置，其中第四级编码表示（　 ）。
　　A．工程分类顺序码
　　B．工程项目顺序码
　　C．专业工程顺序码
　　D．工程量清单顺序码

　　9、在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单报价主要工料单价法、综合单价法和全费用综合单价法三种，其中，综合单价是在工料单价的基础上再加上（　 ）构成。
　　A．管理费
　　B．利润
　　C．管理费和利润
　　D．管理费、利润和税金

　　10、拟建一个年产100万吨的某日用品工业项目，在该项目初步可行性研究阶段的投资估算为1.3亿元人民币，则该投资估算的误差应控制在（　 ）。
　　A．大于±30%
　　B．±30%以内
　　C．±20%以内
　　D．±10%以内

　　参考答案：1、B 2、3、D 4、B 5、D 6、B 7、D 8、B 9、C 10、C

1、把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，求出人工定额水平的方法是（　 ）。
　　A．技术测定法
　　B．统计分析法
　　C．比较类推法
　　D．经验估计法

　　2.原有日产产品10吨的某生产系统，现拟建相似的生产系统，生产规模比原有的增加4倍，用生产能力指数法估计投资额需要增加约（　 ）。(n=0.5，f=1)
　　A．2倍
　　B．2.23倍
　　C．1.23倍
　　D．1倍

　　3、下列关于单位估价表的表述中，错误的是（　 ）。
　　A．单位估价表是以预算定额为基础编制的
　　B．单位估价表中的分部分项工程单价只有工料单价一种形式
　　C．单位估价表具有地区性的特点
　　D．随着市场价格的变化，单位估价表应及时进行调整

　　4、施工图预算编制的传统计价模式和工程量清单计价模式的主要区别在于（　 ）。
　　A．计算方式和管理方式不同
　　B．费用构成不同
　　C．编制主体不同
　　D．作用不同

　　5、国际工程投标报价工作在投标者通过资格预审并获得招标文件后，首先要进行的工作是（　 ）。
　　A．进行各项调查研究
　　B．组织投标报价班子
　　C．研究招标文件
　　D．工程量复核

　　6、在国际工程项目中的暂定工程量，如果是只有暂定工程的一笔固定总金额，将来这笔金额做什么用，由业主确定。这种情况下，承包商的报价策略是（　 ）。
　　A．投标报价可适当提高
　　B．投标报价应适当降低
　　C．按招标文件要求将规定的暂定款列入总报价即可
　　D．采用不平衡报价法

　　7、利率变动会引起短期内的国际间资本流动，从而影响国际收支与汇率。一般说来，利率上升会使（　 ）。
　　A．资本流入，汇率升值
　　B．资本流出，汇率贬值
　　C．资本流入，汇率贬值
　　D．资本流出，汇率升值

　　8、在一国通货膨胀率很高时，应采用的财政政策是（　 ）。
　　A．扩张性的财政政策
　　B．紧缩性的财政政策
　　C．折中性的财政政策
　　D．发行国库券

　　9、对于银行和其他债权人而言，项目融资结构的安全性来自两个方面：一方面来自于项目本身的经济强度；另一方面来自于（　 ）。
　　A．项目之外的各种直接或间接担保
　　B．项目发起人的资信
　　C．政府的支持
　　D．项目公司的管理水平

　　10、项目融资成功的关键是在参与各方之间实现令人满意和有效的项目利润分配与风险分担，为此必须合理安排好项目融资的结构，其中，（　 ）是项目融资的核心部分。
　　A．项目的投资结构
　　B．项目的融资结构
　　C．项目的资金结构
　　D．项目的信用保证结构

　　参考答案：1、B 2、D 3、B 4、A 5、B 6、C 7、A 8、B 9、A 10、B

1、企业发生的原材料盘亏或毁损损失中，不应作为管理费用列支的是（　 ）。
　　A．自然灾害造成的毁损净损失
　　B．保管中发生的定额内自然损耗
　　C．收发计量造成的盘亏损失
　　D．管理不善造成的盘亏损失

　　2、下列国际工程保险项目中，（　 ）可以计入直接费中。
　　A．工程一切险
　　B．第三者责任险
　　C．人身意外保险
　　D．材料设备运输保险
　　E．施工机械保险

　　3、下列情况属于第二种有形磨损的有（　 ）。
　　A．机器设备由于长期振动，造成部分金属构件疲劳
　　B．在自然力作用下设备的橡胶件老化
　　C．由于摩擦造成设备精度下降
　　D．设备金属部件在自然力作用下锈蚀
　　E．市场上出现了生产效率更高的同种设备，使现有设备贬值

　　4、建设项目资本金净利润率是项目正常年份的（　 ）与项目资本金的比率。
　　A．利润总额
　　B．利润总额-所得税
　　C．利润总额-所得税-贷款利息
　　D．利润总额+折旧费

　　5、下列会计凭证中，属于原始凭证的是（　 ）。
　　A．收款凭证
　　B．付款凭证
　　C．入库单
　　D．购销合同

　　6、报价编制过程中也有一些外单位人员参与，其中向承包商提交指定项目的报价及详细资料的是（　 ）。
　　A．当地代
　　B．材料供应商
　　C．业主顾问
　　D．分包商

　　7、企业应纳所得税的税额根据立纳税所得额计算。应纳税所得额是指（　 ）。
　　A．企业年度收入总额减去准予扣除项目后的余额
　　B．企业年度收入总额减去成本、费用、税金后的余额
　　C．企业会计据会计原则计算出的利润总额
　　D．企业会计计算的会计利润

　　8、某企业销售一批商品，为扩大销售采用45天信用销售，考虑到货款尽早收回，决定给予客户现金折扣，条件为“3／10，n／45”。该信用条件表述的含义是（　 ）。
　　A．45日为信用期限
　　B．10日为信用期限
　　C．10日为折扣期限
　　D．45日为折扣期限
　　E．3％为现金折扣

　　9、下列考虑了时间价值的经济指标是（　 ）。
　　A．总投资收益率
　　B．财务净现值率
　　C．总投资利润率
　　D．静态投资回收期

　　10、价值工程是采用系统的工作方法，分析（　 ）之间关系的管理技术。
　　A．功能与成本，效益与费用
　　B．功能与收益，效益与利润
　　C．成本与收益，收入与费用
　　D．功能与成本，效益与利润

　　参考答案：1、A　2、CDE　3、BD　4、B　5、C　6、D　7、A　8、ACE　9、B　10、A

1、企业在加强现金收支管理过程中，为提高其现金的使用效率，通常可采用的有效措施有（　 ）。
　　A．应收账款的加速收回
　　B．保持企业现金收入与支出的同步
　　C．合理使用现金浮游量
　　D．最大限度地推迟应付款的支付期
　　E．拓宽企业赊销的力度

　　2、若基准收益率等于方案的财务内部收益率，则有（　 ）。
　　A．动态投资回收期等于方案的寿命周期
　　B．方案的财务净现值大于零
　　C．方案的财务净现值等于零
　　D．方案的财务净现值小于零
　　E．动态投资回收期大于方案的寿命周期

　　3、体现企业的获利能力超过了一般企业的获利水平的无形资产是（　 ）
　　A．商誉
　　B．专利权
　　C．商标权
　　D．非专利技术

　　4、验收合格的工程项目应当及时（　 ），并加强对资产的管理。
　　A．编制财产清单，办理资产转交手续
　　B．编制竣工决算，办理实物转交
　　C．编制决算报告，办理文件转交
　　D．编制决算报告，办理资料转交

　　5、项目担保可以有效地保障项目融资的安全性，它通常包括直接的财务担保和间接的非财务担保两种类型。下列各项中，属于直接的财务担保的是（　 ）。
　　A．产品长期购买协议
　　B．技术服务协议
　　C．长期供货协议
　　D．成本超支担保协议

　　6、施工机械使用费中的基本折旧费，如果是新购设备，应考虑拟在本工程中摊销的折旧率，一般折旧年限按不超过（　 ）计算。
　　A．2年
　　B．5年
　　C．3年
　　D．10年

　　7、国际工程投标报价组成中，间接费、利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需要将其作为（　 ）分摊到工程量清单的各个报价分项中去。
　　A．现场管理费
　　B．待摊费用
　　C．临时设施费
　　D．经营业务费

　　8、对于设备可消除性的有形磨损，应采取的措施是（　 ）。
　　A．更新
　　B．现代化改装
　　C．大修理
　　D．废弃

　　9、紧缩性的财政策措施主要有（　 ）。
　　A．增加税收
　　B．减少转移支付
　　C．加息
　　D．减少政府支出
　　E．提高法定准备率

　　10、敏感性分析的作用不包括（　 ）。
　　A．在缺少资料的情况下，弥补和缩小对未来方案预测的误差
　　B．了解不确定因素对评价指标的影响程度
　　C．减少风险，增加决策可靠性
　　D．确定最优产销量

　　参考答案：1、ABCD 2、AC 3、A 4、A 5、D 6、B 7、B 8、C 9、ABD 10、D

               提高部分习题三

一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)  
1．下列说法中正确的是( )。  
A．在财务现金流量表中，把利息支付作为现金流入  
B．所得税从销售收入中扣除  
C．营业税从利润中扣除  
D．经营成本中不包括利息支出  

2．年利率为12％，存款额为．1000元，期限为一年，以一年四次按季利率计息，则其有效利率和一年后的本利和分别为( )。  
A．有效利率为12％，本利和为1120  
B．有效利率为3%，本利和为1120  
C．有效利率为12．55％，本利和为1125．5l  
D．有效利率为12．55％，本利和为1122．51  

3．已知某年初有资金P，名义利率为R，一年内可计息M次，则计息周期利率为( )。  
A．RM  
B．R／M  
C．M／R  
D．PR／M  

4．下列中没有考虑时间价值的财务评价指标有( )。  
A．投资收益率  
B．动态投资回收期  
C．财务净现值  
D．财务净现值率  

5．当一项长期投资的净现值大于零时，下列说法中不正确的是()。  
A．该方案可投资  
B．该方案未来报酬的总现值小于初始投资的现值  
C．该方案的内部报酬率大于其资本成本  
D．该方案的净现值率大于零  

6．某投资硬目总投资3600万元，项目完成后每年净收益为400万元，则该项目的静态投资回收期为( )。  
A．8．25年  
B．9年  
C．10年 
D．9．5年  

7.某投资项目原始投资为,12万元，当年完工投产，有效期为3年，每年可获现金净流量为4．6万元，则该项目内部报酬率为( )。  
A．6．68％  
B．7．33％  
C．7．68％ 
D．8．32％  

8．影响基准收益率的因素中不包括( )。  
A．资金成本  
B．投资风险  
C．通货膨胀  
D．管理费用  

9．下列对盈亏平衡法理解不正确的选项为( )。  
A．能用于销售预测  
B．企业的产销量在盈亏平衡点处，没有利润也没有发生损失  
C．在保本点基础上，增加产量，总成本则超过销售收入  
D．盈亏平衡法中，将项目投产后的产销值作为不确定的因素进行分析  

l0．有两个投资方案，投资的时间和数额相等，甲方案从现在开始每年现金流．,<4000元，连续6年；乙方案从现在开始每年现金流人6000元，连续4年，假设它们的净现值相等且小于零，则( )。  
A．乙方案优于甲方案  
B．甲方案优于乙方案  
C．甲乙均是可行方案  
D．甲乙均不是可行方案  

11．对于同一投资方案，下列说法不正确的是( )。  
A．资本成本越高，净现值越低  
B．资本成本低于内部收益率时，净现值小于零  
C．资本成本相当于内部收益率时，净现值为零  
D．资本成本高于内部收益率时，净献值小于零

12．某投资项目的年固定成本为2400万元，单个产品售价为1000元，每单个产品的变动成本为400元，且单个产品销售税金及附加为100元，则盈利区为( )。  
A．产销量4800  
B．产销量<4800  
C．产销量>4800  
D．无法确定  

13．敏感性分析的作用不包括( )。  
A．在缺少资料的情况下，弥补和缩小对未来方案预测的误差  
B．了解不确定因素对评价指标的影响程度 、  
C．减少风险，增加决策可靠性  
D．确定最优产销量  

14．设备寿命相同，在对设备租赁和选优时，一般采用()。  
A．年值法  
B．净现值法  
C．内部收益率法  
D．投资收益率法  

15．对价值工程理解正确的是( )。  
A．价值工程的“工程”与土木工程的,,211程”概念一样  
B．价值工程的“价值”是一个绝对的概念，是对象的使用价值  
C．价值工程是一种管理技术  
D．价值工程要求将功能定性  

16．每年年底存款100元，求五年末的价值应用( )计算。  
A．复利终值系数  
B．复利现值系数  
C．年金终值系数  
D．年金现值系数  

17．影响利率的因素不包括( )。  
A．社会平均利润率  
B．借出资本所承担的风险大小  
C．通货膨胀率  
D．社会平均劳动率  

18．设备磨损分为：( )。  
A．有形磨损和物质磨损  
B．有形磨损和自然力磨损  
C．物质磨损和经济磨损  
D．无形磨损和经济磨损  

19．确定设备更新的依据是( )。  
A．设备的自然寿命 ．  
B．设备的技术寿命  
C．设备的经济寿命  
D．以上三种寿命的综合 

20．投资项目决策阶段，所投入的费用约为投资的( )。  
A．1％  
B．2%．  
C．5％  

21．确定项目是否值得继续投资的阶段为( )。  
A．寻找投资机会阶段  
B．可行性研究阶段  
C.详细设计阶段  
D．财务分析阶段  

22．下列几个因素中影响内部报酬率的是( )。  
A．银行存款利率  
B．银行贷款利率  
C．企业必要投资报酬率
D．投资项目有效年限  

23．对净现值、内部报酬率指标进行比较，下面说法不正确的是( )。  
A．在多数情况下，运用净现值和内部报酬率得出的结论是相同的  
B．内部报酬率评价法优于净现值法  
C．这两个指标在采纳与否决策中都能得出正确的结论  
D．在互斥选择决策中，净现值是最好的评价方法  

24．财务会计报告不包括()。  
A．会计报表  
B．会计报表附注  
C．投资决策书  
D．财务情况说明书  

25．资产负债表的依据是()。  
A．资产：负债+所有者权益  
B．资产＝固定资产+流动资产  
C．资产=分配利润+未分配利润  
D．资产=负债+所有者权益+利润  

26．在我国，现金流量表的编制基础为( )。  
A．现金  
B．现金和现金等价物 
C.流动资金  
D．人民币  

27．在一年内或者超过一年的一个营业周期内能变现或耗用的资产是( )o  
A．流动资产  
B．长期资产  
C．固定资产  
D．无形资产  

28．下列不属于无形资产的是()。  
A．专利权  
B．商标权  
C．债权  
D．土地使用权  

29．下列货币资金中，由银行出票的是( )。  
A．支票  
B．银行汇票  
C．商业承兑汇票  
D．银行承兑汇票  

30．下列不属于固定资产特点的有( )。  
A．可供企业营运使用  
B．使用期限长  
C．单位价值较高  
D．其价值随着使用的磨损程度，一次性转化为收益期间的费用 

31．下列不属于固定资产折旧方法的是( )。  
A．平均年限法  
B．工作量法  
C．年数总和法  
D．折线法  

32．负债按照流动性可分为流动负债和( )。  
A．非流动负债  
B．固定负债  
C．长期负债  
D．短期负债  

33．对负债理解有误的一项是( )。  
A．负债是一种经济责任  
B．偿债时会导致企业未来经济利益的流出  
C．能够用货币确切计算  
D．是由企业过去或者未来的交易形成的  

34．一般企业和股份盈余公积金的内容不包括( )。  
A．法定盈余公积  
B．任意盈余公积  
C．储蓄基金  
D．法定公益金  

35．下列说法不正确的是()。  
A．资本溢价是指企业投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分  
B．所有制单一的企业不存在资本溢价的问题  
C．股票溢价归股份有限公司全体股东所有  
D．所有制单一的企业在特殊情况也会出现资本溢价问题  

36．工程成本核算中，建筑安装工程的直接成本不包括( )。  
A．人工费  
B．材料费  
C．机械使用费  
D．规费  

37．下列不属于财务费用的是()。  
A．利息支出  
B．税金  
C．汇兑损失  
D．相关手续费  

38．施工企业的主营业务收入主要是( )。  
A．施工承包合同收入 
B．机械作业收入  
C．材料销售收入  
D．固定资产出租收入  

39．会计中，在成本不能可靠计量，但其他条件均已满足的前提下，相关的收入( )。  
A．能确认  
B．不能确认  
C．不能全部确认 
D．根据情况来确定  

40．企业实现的净利润在进行分配时，首先应考虑( )。  
A．可供投资者分配的利润及其分配  
B．可供分配的利润及其分配  
C．未分配利润  
D．弥补以前年度亏损
41．在企业目标观点中，最适用于上市公司的是( )观点。  
A．股东财富最大化  
B．利润最大化  
C．每股盈余最大化  
D．社会福利最大化

42．在交通不便的地区，供日常零星开支的库存现金限额可多于5天，但不能超过( )。  
A．15天 
B．20天  
C．30天 
D．25天  

43．企业再生产过程中的资金运动，指的是( )。  
A．财务活动  
B．资金筹集  
C．资金运用  
D．资金分配  

44．筹资活动的关键是()。  
A．决定筹资数量 。  
B．能否按正常程序进行  
C．签定的各项合同的合法性  
D．决定资本结构  

45．长期资金是指企业可长期使用的资金，下列属于长期资金的是( )。  
A．权益资金  
B．固定资产  
C．14年的借款  
D．未分配利润  

46．下列不属于企业基笨筹资方式的是( )。  
A．短期银行借款  
B．商业信用筹资  
C．长期借款筹资 
D．赊购间接筹资  

47．在长期借款利率中，借款双方协商按资金市场变动情况随时调整的利率为( )。  
A．固定利率  
B．变动利率  
C．浮动利率  
D．变动利率和浮动利率  

48．资金的使用费用占筹资净额的比率，指的是( )。  
A．财务费用率  
B．资金成本  
C．机会成本  
D．利息率  

49．关于工程项目内部会计控制，下列说法不正确的是()。  
A．通过工程项目内部会计控制，可提高资金使用效率  
B．通过工程项目内部会计控制，可规范企业会计行为，保证企业会计资料真实、可靠  
C．工程项目内部会计控制的规则必须严格执行，不能随外部环境的改变而改变  
D．通过工程项目内部会计控制，约束企业内部负责会计工作的工作人员  

50．对价款支付的条件、方式以及会计核算程序做出明确规定，指的是()。  
A．价款支付控制  
B．概预算控制  
C．竣工决算控制  
D．成本控制  

51．资产负债率是企业负债总额占资产总额的比率关系，资产负债率为( )比较合适。  
A．0  
B．30％  
C．50％ 
D．60％  

52．会计的基本职能是()。  
A．核算和监督  
B．核算和管  
C．预测和监督  
D．核算和控制  

53．建筑安装工程费由()组成。  
A．直接费、间接费、措施费、利润、税金  
B．直接费、间接费、利润、税金  
C．直接工程费、间接费、利润、税金  
D．直接工程费、间接费、措施费、利润  

54．下列选项中不属于规费的是( )。  
A．工程排污费  
B．社会保障费  
C．住房公积金  
D．劳动保险费  

55．某建筑施工过程中，生产工人平均月工资为800，年平均每月法定工作日设为20天，则日基本工资为( )。  
A．40元  
B．50元  
C．60元  
D．27元  

56．工程量清单的组成部分中不包括( )。  
A．分部分项工程量清单  
B．措施项目清单  
C．其他项目清单  
D．相关材料定额  

57．建设工程项目总投资由()构成。  
A．建设投资和流动资产投资  
B．建设投资和相关税金  
C．建筑安装工程费用和流动资产投资  
D．建筑安装工程费用和流动资产投资及利润  

58．生产某单位产品的时间定额为5个工日，则生产该产品的产量定额为( )。  
A．5／2  
B．1／5  
C．25  
D．无法确定  

59．详细可行性研究阶段的投资估算的误差范围是( )。  
A．±5％  
B．~10％  
C．~20％ 
D．±30％  

60．国际工程项目建筑安装工程费用不包括下列选项( )。  
A．工程总成本  
B．暂列金额  
C．利润及风险费  
D．股利 

二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)  
1．下列经济指标中，能导出其他经济指标，因此是构成财务现金流量的基本要素的有 ( )。  
A．投资  
B．经营成本  
C．销售收 
D．税金  
E．利润  

2．下列说法正确的是()。  
A．计算名义利率时忽略了前面各期利息再生的因素  
B．名义利率越大，计息周期越短，有效利率和名义利率的差异就越大  
C．按单利计算利息时，名义利率和有效利率一样  
D．当年计息周期数M=I时，名义利率和有效利率相同  
E．当每年计息周期数M>l时，名义利率大于有效利率  

3．下列关于机会成本说法正确的是( )。  
A．机会成本是指投资者将有限资金用于拟建项目，放弃的其他投资机会所能获得的最好收益  
B．凡是技术经济活动都含有机会成本  
C．机会成本在方案外部形成，可以反映在该方案财务上  
D．机会成本是一种实际支出  
E．机会成本的表现形式是多种多样的  

4．项目经济评价中，存在不确定性因素，不确定性产生的原因有( )．  
A．所依据的基本数据不足或统计偏差  
B．预测方法本身的局限性  
C．未来经济形式的变化  
D．评价人员做出了不符合实际的错误判断  
E．政府相关政策的变化  

5．在敏感性分析中，选择需要分析的不确定性因素主要考虑以下哪些原财()。  
A．预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较大  
B．预计这些因素在其可能变动的范围内对经济评价指标的影响较小  
C．对在确定性经济分析中采用该因素的数据的准确性把握较大  
D．对在确定性经济分析中采用该因素的数据的准确性把握不大  
E．这些因素给企业收益带来的风险都很小  

6．影响设备租赁的主要因素有( )  
A．项目的寿命期  
B．设备的技术性能和生产效率  
C．设备在使用过程中的财产保险费  
D．设备的经济寿命  
E．租赁期长短  

7．租金的计算方法主要有( )。  
A．附加率法  
B．指数法  
C．量本利法  
D．年金法  
E．直线法  

8．价值工程的工作步骤有()。  
A．市场调查  
B．功能定义  
C．功能评价  
D．对比分析  
E．制定创新方案与评价  

9．影响资金时间价值的因素有()。  
A．资金使用的时间  
B．资金数量的大小  
C．资金投人和回收特点  
D．资金回转速度  
E．通货膨胀率及资金成本  

10．设备更新原则有()。  
A．不考虑沉没成本  
B．逐年滚动比较  
C．客观正确地比较新旧设备现金流量  
D．谨慎原则  
E．等价原则  

11．选择新工艺、新技术、新材料方案时应遵循的原则有( )。  
A．技术上先进、可靠、适用、合理  
B．不需考虑新技术的风险  
C．科技含量越高越好  
D．所花费用越低越好  
E．经济上合理  

12．下列对资产理解正确的是()。  
A．资产给企业带来经济利益  
B．资本是一项经济资源  
C．能够以货币进行合理计算  
D．资产是由企业拥有或控制的  
E．不是所有的资产都能以货币计量  

13．货币资金包括( )。  
A．库存现金  
B．银行存款  
C．股票  
D．银行汇票存款 
E．信用卡存款  

14．施工企业的存货主要包括( )。  
A．各类库存材料  
B．周转材料  
C．机械设备  
D．低值易耗品  
E．委托加工物质  

15．固定资产按所有权可分为( )。  
A．自有固定资产  
B．自用固定资产  
C．租人固定资产  
D．租出固定资产  
E．融资租入固定资产  

16．长期负债核算的内容有()。  
A．应付工资  
B．长期借款  
C．应付债券  
D．长期应付款  
E．专利应付款  

17．所有者权益主要包括()。  
A．实收资本  
B．资本公积  
C．盈余公积  
D．已分配利润  
E．未分配利润  

18．按照经济用途，费用可分为()。  
A．生产成本  
B．经营成本  
C．期间费用  
D．规费  
E．相关税费  

19．工程量清单所列项目的全部费用由哪四部分组成()。  
A．分部分项工程费  
B．措施项目费  
C．其他项目费和规费  
D．利润  
E．税金  

20．按照反映的生产要素消耗内容，可将建设工程定额分为( )。  
A．人工定额  
B．材料消耗定额  
C．机械台班定额  
D．时间定额  
E．产量定额 

参考答案
一、单项选择题
1．D 2．C 3．B 4．A 5．B
6．B 7．B 8．D 9．C 10．D
11．B 12．C 13．D 14．B 15．C
16．C 17．D 18．C 19．C 20．A
21．B 22．D 23．B 24．C 25．A
26．B 27．A 28．C 29．B 30．D
31．D 32．C 33．D 34．C 35．D
36．D 37．B 38．A 39．B 40．D
41．A 42．A 43．A 44．D 45．A
46．D 47．C 48．B 49．C 50．A
51．C 52．A 53．B 54．D 55．A
56．D 57．A 58．B 59．B 60．D

二、多项选择题
1．ABCD 2．ABCD 3．ABE 4．ABCE 5．AD
6．ABDE 7．AD 8．BCE 9．ABCD 10．ABC
11．AE 12．ABCD 13．ABDE 14．ABDE 15．AC
16．BCDE 17．ABCE 18．AC 19．ABCE 20．ABC

1
PAGE  
8

