[image: image1.jpg]RILHH

DALI EDUCATION




              www.daliedu.cn                  010-62114349     62114149

建设工程经济

2011年一级建造师考试真题

一、单项选择题(共60题，每题l分。每题备选项中．只有一个最符合题意)

1.某企业从金融枕构借款100万元．月利率l％，按月复利计息．每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息(    )万元。

  A．12．OO    
B．12．12
C．12．5S 
D.12．68

2．某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7％。其中．甲要求按月计算并支付利息．乙要求按季度计算莠支付裂患．丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利患：则对该企监来说．借款实际利率最低的银行是 （    ）

  A．甲    
B．乙
C．丙    
D．丁

3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是    (    )

  A.评价方法是否考虑主观因素    
B.评价指标是否能够量化

  C.评价方法是否考虑时间因素    
D.经济效果评价是否考虑融资的影响

4.反映技术方案资本金盈利承平的经济效果评价指标是   （    ）

  A．内部收益率    
B．总投资收益率
C．资本积累率    
D．资本金净利润率

5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是    (    )

  A．静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果

  B．静态投资回收裁可以单独用来评价方案是否可行

  C．若静态投资回收期大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受

  D．静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快

6.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率大予等于0，则方案的净现值    (    )

  A．等于900万元    
B.大于900万元，小于1400万元

  C．小于900万元    
D.等于400万元

某技术方案韵净现金流量表
	计算期／年

	    0

	1
	    2


	    3


	    4


	    5
    

	净现金流量／万元
	-
	—300
	--200
	200
	600
	600


7.根据我国现行税法，计入建筑安装工程造价的城市维护建设税的纳税基数是    (    )

  A．建筑安装工程直接费合计    
B.计入建筑安装工程总造价的营业税额

  C．建筑安装工程营业额    
D．建筑安装工程直接费与间接费合计

8.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是l6万元、13万元、10万元和6万元．各方案应用环境相同。设基准投资率为10％。则采用折算费用法选择的最优方案为    (    )

  A．丁    
B．甲
C．乙    
D．丙

9．当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是    (    )

  A．标准预算审查法    
B．对比审查法
C．筛选审查法    
D．全面审查法

10．某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该设备运杂费的是    (    )

  A．设备安装前在工地仓库的保管费    
B．国外运费

  C．国外运输保险费    

D．按规定交纳的增值税

11．资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在(    )的角度编制的。

  A.项目发起入  
B.债务人  
C.项目法人    
D.债权人

12．施工作业过程中，筑路机在工作区末端掉头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额．其时闻消耗的性质是 （    ）   
  A．不可避免的停工时间    
B．不可避免的中断工作时间

  C．不可避免的无负荷工作时间    
D．正常负荷下的工作时问

13．对会计核算的范围从空间上加以界定是通过(    )实现的。

  A．持续经营假设    
B．会计主体假设
C．会计分期假设    
D．货币计量假设
14．我国现行《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认．实行权责发生制的前提是    (    )

  A．会计分期假设和收付实现    
B．会计分期假设和持续经营

  C．持续经营和公允价值核算    
D．历史成本和公允价值核算

15．在建设工程项目可行性研究阶段．计算投资应依据的定额或者指标是    (    )

  A．投资估算指标    
B.预算定藏
C．概算定额    
D．概算指标

16．施工企业从建设单位取得工程预付款：属于企业筹资方式中的(    )筹资。
  A．气商业信眉    
B.融资租赁
C．短期借款    
D.长期借款

17.根据会计的有关规定，下列支出中属于费用的是（    ）
  A.购置固定资产的支出
B.向所有者分红支出

C.支付未按期纳税的    D.建筑安装工程直接费与间接费合计

18．某工程采用工程量清单招标，评标时，发现甲投标人的分部分项工程量清单计价表中，有一项未填报综合单价，则视为（    ）

A.投标人漏项，招标人应要求甲投标人补充

B.此分部分项工程在施工中不需要做

C.此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中

D.甲投标人的投标为废标

19．根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是    (    )

  A．统计分析法    
B.比较类推法
C．经验估计法    
D．技术测定法

20.设备的无形磨损是(    )的结果

  A．错误操作    
B．技术进步
C．自然力侵   
D．超负荷使用

21.某企业因排放的污水超出当地市政污水排放标准而缴纳罚款200万元，财务上该笔罚款应计入企业的（   ）
  A．营业外支出  
B.销售费用
C.管理费用  
D.营业费用

22．某企业有甲、乙、丙、丁四个现金持有方案，各方案的现金持有量依次是6000元、7000元、84000元、120000元。四个方案的机会成本均为现金持有量的10%，管理成本均为24000元，短缺成本依次是8100元、3000元、2500元和0元。若采用成本分析模式进行现金持有量决策，该企业应采用（    ）方案。

A. 甲
B.乙
C.丙
D.丁   
23．关于现金等价物特点的说法，正确的是    (    )

  A．持有的期限较长

  B．易子转换为现金，但是转换的金额不能确定

  C．价值变动风险较大

  D．流动性强

24．根据《建没工程工程量清单计价规范》(GBS0500一2008)编制的分部分顼工程量清单，其工程数量是按照(    )计算的。

  A．设计文件图示尺寸的工程量净值

  B．设计文件结合不同旌工方案确定的工程量平均值

  C、工程实体量和损耗量之帮

  D．实际照工完成的全部工程量

25．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2∞4]369号)．包工包料的工程原则上预付款比例上限为    (    )

A.合同金额（扣除暂列金额)的20％    
B.合同金额(扣除暂列金额)的30%

C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%  
D.合同金额（不扣除暂列份额）的30%

26.根据《建设安装工程费用项目组成》（财建[2003]）206号，建筑安装工程价由（   ）组成。

A.直接费、间接费、计划利润、规费和税金

B.直接费、间接费、利润、税金

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费用

D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

27．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500--2008)编制的工程量清单中? 某分部分项工程的项目编码是010302004005，则“Ol”的含义是    (    )

  A．分项工程顺序码    
B．分部工程顺序码
C．专业工程顺序码    
D．工程分类顺序码

28．根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500一2008)，采用工程量清单招标的工程，投

  标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是    (    )

  A．二次搬运费   
B.安全文明施工费
C．夜间施工费    
D.总承包服务费

29．某施工企业从银行取得一笔借款500万元．银行手续费为0．5％．借款年利率为7％，期限2年，每年计算并支付利息，到期一次还本，企业所得税率为25％，则在财务上这笔借款的资金成本率为    (    )

  A．5．25％    
B．7．O0％
C．5．28％    
D．7．04％

30．某技术方案年设计生产能力为20万吨，年固定成本2200万元．产品销售单价为l200元/吨．每吨产品的可变成本为800元，每吨产品应纳营业税金及附加为l80元，则该产品不亏不盈的年产销量是 (    )万吨。

  A．10．00    
B．3．55
C．5．50 
D．20．00

31．根据我国现行《企业会计准则》，应计入经营活动产生的现金流量是（    ）

  A．取得投资收益收到的现金    
B．偿还债务支付的现金

  C．吸收投资收到的现金     
D．收到的税费返还

32．反映企业在一定会计期间经营成果的报表是 (     )

  A．利润表    
B．资产负债表
C．现金流量表    
D．所有者权益变动表

33．根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500一2008)，分部分项工程量清单中．确定综合单价的依据是    (    )

  A．计量单位    
B．项目特征
C．项目编码    
D．项目名称

34.某企业在一个会计期间的营业收入为600万元。期初应收账款为70万元．期末应收账款为130万元，则该企业应收账款筒转率为(    )

  A．4．62    
B．8．57
C．10．OO 
D．6.00

35.受承包人委托编制的竣工结算应葫工程造价咨询机构（     )签字、盖章。

  A．经营业务人员    
B．技术总监
C．法定代表人    
D．财务总监

36．某建设工程项目在建设初期估算的建筑安装工程费、设备及工器具购置费为5000万元．按照项器进度计划．建设期为2年，第1年投资2000万元，第2年投资3000万元，预计建设期内价格总水平上涨率为每年5％，赠该项目的涨价预备费估算是(    )万元。

  A．250．00        
B．307．5
C．407．50 
D．512．50

37．某技术方案在不同收益率i情况下的净现值为：i=7％时，FNPV=1200万元；i=8％时，FNPV=800万元；i=9%时，FNPV=430万元。则放该方案的内部收益率的范围为（   ）

 A．小于7％    
B．大于9％
C．7％～8％
D．8％～9％

38．关于联合试运转费的说法，正确的是    (    )

  A.试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用

  B.联合试运转费应包括设备安装时的调试和试车费用

  C.试运转费用大于费用收入的工程：不列此项费用

  D．试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费

39．下列投资概算中，属于建筑工程概算的是    (    )

  A．机械设备及安装工程概算    
B．电气设备及安装工程概算
  C．工器具及生产家具购置费用概算    
D．通风空调工程概算

40．根据我国现行《企业会计准则》，企业在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计，但是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的交易，正确的处理方式是    (    )

  A．将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入

  B．将已经发生的劳务成本计人当期损益?并按相同金额结转劳务成本

  C．按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入．并按相同金额结转劳务成本

  D．按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入．不确认提供劳务收入
41．某分项工程施工采用方案A的成本为5万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为

  4．5万元。对方案实旌价值工程，可以认为方案A的价值系数为    (    )

  A．0．90    
B．0.10
C．0．53    
D．1.11

42．根据《建筑安装工程费用项目组成》(财建[2003]206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用．应计入建筑安装工程    (    )

  A．措施费    
B.工程建设其他费
C．研究试验费    
D.材料费

43．设计概算文件是设计文件的重要组成部分，可分为单位工程概算、单顼工程综合概算和建设工程项目总概算三级。建设工程项目总概算包括单项工程综合概算．但不包括 （    ） 
  A.经营性项目辅底流动资金概算    
B．预备费、建设期利息概算

  C.流动资金概算    

D．工程建设其他费用概算

44．下列不属于建设工程项目设计概算编制依据是    (    )

  A.批准的可行性研究报告    
B.主要生产工程综合概算表

  C.项目涉及的概算指标或定额    
D.项目涉及的设备材料供应及价格
45．技术方案经济效果评价中．关于增值税的下列说法．错误的是    (    )

  A．增值税是价外税，纳税人交税?最终由消费者负担

  B．增值税关系至U纳税人的经营成本和经营利润

  C．销项税额应向购买方收取。

  D．进项税额为纳税人购进货物或者接受应税劳务，支付或者负担的增值税额

46．某承包公司与业主签订了一份修筑公路的合同，公路总长度为l5公里，总造价45亿元，第1年完成了4公里，第2年完成了8公里，则第2年合同完工进度是    (    )

  A．80％    
B．20％
C．26．67％    
D．53．33％

47．某技术方案年营业收入4000万元：外购原材料费1500万元．工资及福利费500万元，其他营业费率2％、其他管理费率l00％．修理费率20％．固定资产折瞪费为250万元，摊销费为80万元。则该技术方案年经营成本为 (    )

  A．2000万元    
B．2130万元
C．2630万元
D.2750万元

48．将租赁资产价值按动态等额分摊到未来各租赁期间的租金计算方法是    (    )

  A．附加率法    
B．消耗率法
C．低劣化值法    
D．年金法

49．某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设麓工，经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证?决定以经营租赁方式租用该设备，并提出四条主要依据．其中错误的是  (    )

  A.当前的项目建设期较短，未来施工任务不确定

  B.该设备现有产品面临技术过时的风险

  C.可以用该设备抵押贷款以解决流动资金不足的困难

  D.可以使企业享受税费方面的利益

50．某施工企业购买一台新型挖±机械，价格为50万元，预计使孀寿命为2000台班，预计净残值为购买价格
3％．若按工作量法折旧，该税械每工作台班折旧费应为(    )元。

  A．242．50    
B．237．50
C．250．00 
D．257．70

51.单因素敏感分析过程包括：(1)确定敏感性因素；(2)确定分析指标：(3)选择需要分析的不确定性因素；(4)分析每个不确定性因素的波动程度及其对分析指标可能带来的增减变化情况。正确的排列顺序是    (     )

  A．（3)、(2)、(4)、(1)    
B．(1)、(2)、(3)、(4)

  C．(2)、(4)、(3)、(1)

D．(2)、(3)、(4)、(1)
52．某设备年度费用馥线如下图所示，依据图判断，该设备的经济寿命为(    )年。

[image: image1.jpg]

 A．n1 
B.n2 
C.n3 
D.n4

53.实物量法和定额单价法盔缩制施工匿预算的主要区别在于(    )不同。

  A.依据的定额   
B.工程量的计算规则
C.直接工程费计算过程    D.确定利润的方法

54．根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据(   )填报。

  A．投标人自主确定价格    
B．投标时当地的市场价格

  C．招标文件提供的价格    
D．政府主管部门公布的价格    
55．根据《建统安装工程费用项目组成》,206号，施工排水降水费应计入建筑安装工程  (    )

  A．直接工程费    
B．措旋费
C．规费    
D．间接费

56.建设工程项目招标控制价的编制主体是    (    )

  A.项目监理机构    

B.项目建设主管部门


C.招标人或受其委托的工程造价咨询人    
D.工程所在地政府造价管理机构

57.菜包工包料工程合同总金额为l000万元，工程预付款的比例力20％? 主要材料、构件所占比重为50％，按起扣点基本计算公式，则工程累计完成至(    )万元时应开始扣回工程预付款。

  A．600   
B.200
C．400 
D.800

58．在企业分析对，对比两期或连续数期报告中福嗣指标，确定其变化方商、数额稚幅度的分析

  方法，属于    (    )

  A．差额分析法    
B．结构分析法
C．因素分析法    
D．趋势分析法

59．采用ABC分析法进行存货管理．对A类存货应采鼹的管理方法是    (    )

  A，按总额灵活掌握    
B．分类别一般控制
C．凭经验确定进货量    
D．分品种重点管理

60．下列建设工程项目相关费用中，属于工程建设其他费用的是    (    )

  A，环境影响评价费    
B．建筑安装工程费
C．设备及工器具购置费   D.预备费

二、多项选择题(共20题?   每题2分、每题的备选项申?有2个或2个以上符合答案，至少有1个错项)

61．根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有(    )

  A．投标报价应以授标人的企业定额为依据

  B．投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低予成本

  C．投标中若发现清单中的项目特征与设计图纸不符，应以项目特征为准

  D．招标文件中要求投标入承担的风险费用，投标人应在综合单价中予以考虑

  E．授标人可以粳据项目的复杂程度请整招标人清重中的蜇列金额的大小

62．编制人工定额时．属于工人工作必须消耗的时闻有(    )

  A．基本工作时间    
B．辅助工作时闯
C．违背劳动纪律损失时问    
D．准备与结束工作时间 
E．不可避免的中断时间

63．某建筑安装工程以直接费为计算基础计算工程造价，其中直接工程费为500万元，措施费率为5％，间接费率为8％，利润率为4％。则下歹n关于该建筑安装工程造价的说法，正确的有    (    )

  A．该工程间接费为40．00万元   B．该工程措施费为25．00万元

  C．该工程利润为22．68万元    D．该工程利润的计算基数为540．O0万元

  E．该工程直接费为525．00万元

64．关于设备技术寿命的说法，正确的有    (    )

  A．设备的技零寿命是指设备年平均维修费用最低的使用年限

  B．设备的技术寿命一般长予设备的詹然寿命

  C．设备的技术寿命受产品覆量和精度要求缒影响

  D．设备的技术寿命主要是由设备的有形磨损决定的

  E．一般情况下，科学技术进步越快，设备的技术寿命越短

65．关于传统计价模式下施工图预算的作用的说法，正确的有    (    )

  A．施工图预算是麓工单位确定投标报价的依据

  B．旌工图预算是旌工单位进行施工准备的依据

  C．蕙工图预算是报审项目投资额的依据

  D．旋工匿预算是监督检查执行定额标准的依据

  E．篪工图预算是控制施工成本的依据

66，根据《建筑安装工程费用项目组成》(206号)，规费包括 (    )

  A．医疗保险费    B．职工福剩费

  C．劳动保护费    D，养老保险费

  E．财产保险费

67．对于承租人来说?经营性租赁设备与购买设备相比的优越性体现在    (    )

  A.在资金短缺时可用较少资金获得急需的设备

  B．可获得良好的技术服务

  C．可减少投资风险

  D．在租赁期闻可以将设备用予抵押贷款

  E．租金可以在税前扣除，能享受税费上的优惠    
68：关于短期负债筹资特点的说法，正确的有 (    )

  A.筹资速度快    
B.筹资弹性好

  C.筹资成本较低
D.利率波动很小

  E.筹资风险低

69．关于王定额作用的说法，正确的有    (    )

  A．旋工定额是企业编制旋工组织设计的依据

  B．施工定额是计算工人计件工资的基础

  C．施工定额是编制施工预算的基础

  D．施工定额是组织积指挥施工生产的有效工具

  E．施工定额是编制竣工结算的依据

70．国际工程投标报价时．企业根据自身的优劣势和榴标项目的特点来确定报份繁略-通常情况下报价可以适当高一些的工程有    (   )

  A．施工条件差的工程    
B．工期要求特别急的工程

  C．支付条件不理想的工程
D．竞争对手很少的工程

  E．技术含量不高且一般公司都可以做的工程

71．关于概算定额的说法，正确的有（   ）

  A．概算定额是人工、材料、机械台班消耗量的数量标准

  B．概算定额和预算定额的项目划分相同

  C．概算定额是在概算指标的基础上综合而成的

  D．概算定额是在初步设计阶段确定投资额的依据
  E．概算定额水平的确定应与预算定额的水平基本一致

72．更掰是对整个设备进行更换，属于完全补偿，适用于设备的磨损形式包括    (     )

  A．可消除性的有形磨损    
B．第一种无形磨损

  C．不可消除的有形磨损    
D．无形磨损

  E．第二种无形磨损

73．下列各项中，关于旋工图预算对建设单位的作用说法正确的是    (    )

  A．是确定建设项目筹资方案的依据

  B．是施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据

  C．是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据
  D．是控制施工成本的依据

  E．是拨付进度款及办理结算的依据

74．施工图预算审查的方法有    (    )

  A．全面审查法
B.预算审查法

  C．分组计算审查法
D.对比审查法

  E．重点审查法

75．下列关于工程量清单作用的说法中正确的是

  A．进行工程索赔的依据

B．建设工程计价的依据

C．签订合同的基础

D．支付工程进度款的依据

E.办理竣工验收的依据

76.在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单计价主要有三种形式是（   ）

A.工料单价法
B.综合单价法
C.全费用综合单价法

D.项目汇总法
E.定额单价法

77.现场签证的范围一般包括（   ）

  A．适用于施工合同范围以外零星工程的确认

  B．在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量

  C．施工单位原因导致的人工、设备窝工及有关损失

  D．符台施工合同规定的非施工单位原因引起的工程量或费用增减

  E．确认修改施工方案引起的工程量或费用增减
78．投标据价总说明的内容应包括（    ）

  A．采用的计价依据

  B．采用的施工组织设计    
  C．综合单价中包含的风险因素，风险范围(幅度)

  D．工程概况

  E．其他有关内容的说明

79．影响国际工程投标报价决策的因素主要有（    ）

  A. 成本估算的准确性   B．期望利润

  C．市场条件    
D．国际形势

  E．公司的实力与规模

80.下列关于负债的选项中，应当归类为流动负债的有（    ）

  A．预计在一个正常营业周期中清偿

  B．主要为交易目的而持有

  C．自资产负债表日起一年内到期应予以清偿
  D．企业无权自主地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上

  E．自资产负债表日起一年内到期无法清偿
2011年建设工程经济考试参考答案
一、单项选择题
	1.B
	2.D
	3.C
	4.D
	5.A

	6.C
	7.B
	8.A
	9.B
	10.A

	11.C
	12.C
	13.B
	14.B
	15.A

	16.A
	17.D
	18.C
	19.D
	20.B

	21.A
	22.B
	23.D
	24.A
	25.B

	26.B
	27.D
	28.B
	29.C
	30.A

	31.D
	32.A
	33.B
	34.D
	35.C

	36.C
	37.B
	38.A
	39.B
	40.A

	41.B
	42.B
	43.B
	44.D
	45.A

	46.D
	47.D
	48.D
	49.C
	50.D

	51.D
	52.A
	53.B
	54.C
	55.D

	56.C
	57.D
	58.D
	59.A
	60.C


二、多项选择题 
	61.ABCD
	62.DE
	63.ABDE
	64.ABCD
	65.BC

	66.ABCD
	67.ABD
	68.CD
	69.BCE
	70.BC

	71. ACD
	72.BDE
	73.ADE
	74.ABE
	75.BD

	76.ABCE
	77.CE
	78.ABE
	79.BDE
	80.ACE


[image: image2.jpg]B,
BT FHEHERA

n, BEFR




