建设工程经济

2007年一级建造师考试真题

一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 

1．在计算财务净现值率过程中，投资现值的计算应采用（   ）。 

A．名义利率        
B．财务内部收益率   
C．基准收益率     
D．投资收益率 

2．已知年利率 12%，每月复利计息一次，则季实际利率为（   ）。 

A．1.003%          
B．3.00%            
C．3.03%          
D．4.00% 

3．每半年末存款 2000 元，年利率 4%，每季复利计息一次，2 年末存款本息和为（   ）万元。

A．8160.00          
B．8243.22          
C．8244.45         
D．8492.93 

4．用于建设项目偿债能力分析的指标是（   ）。

A．投资回收期      
B．流动比率         
C．资本金净利润率  
D．财务净现值率 

5．某常规投资方案，FNPV（i1=14%）=160，FNPV（i2=16%）=﹣90，则 FIRR 的取值范围为（   ）。

A．﹤14%          
B．14%～15%        
C．15%～16%       
D．﹥16% 

6．某建设项目年设计生产能力 10 万台，单位产品变动成本为单位产品售价的 55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的 5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量 4．5 万台。若企业要盈利,生产能力要盈利，生产能力利用率至少应保持在（   ）以上。

A．45%            
B．50%              
C．55%            
D．60% 

7．进行建设项目敏感性分析时，如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超额净收益的影响，应选取的分析指标为（   ）。

A．财务内部收益率与财务净现值      
B．投资回收期与财务

C．投资回收期与财务净现值 　       
Ｄ．建设工期与财务净现值

8．属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是（   ）。

A．建设投资                        
B．借款本金偿还 

C．流动资金                        
D．调整所得税 

9．某建设项目建设期 3 年，生产经营期 17 年，建设投资 5500 万元，流动资金 500 万元。建设期第 1 年初贷款 2000 万元，年利率 9%，贷款期限 5 年，每年复利息一次，到期一次还本付息，该项目的总投资为（   ）万元。

A．6000          
B．6540          
C．6590           
D．7077 

10．在建设项目设计工作阶段，与投资准备工作紧邻的前项工作是（    ）

A．编制项目建议书　                
B．编制项目可行性研究报告 

C．进行初步设计 　                 
D．进行施工图设计 

11．可行性研究报告中的投资估算深度,应满足（   ）。 

A．金融机构信贷决策的需要 
B．设备订货合同谈判的要求

C．施工图设计的需要

D．投资控制准确度要求 

12．某设备一年前购入后闲置至今，产生锈蚀。此间由于制造工艺改进，使该种设备制造成本降低，其市场价格也随之下降。那么，该设备遭受了（   ）。  

A．第一种有形磨损和第二种无形磨损
B．第二种有形磨损和第一种无形磨损

C．第一种有形磨损和第一种无形磨损
D．第二种有形磨损和第二种无形磨损

13．某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金 2000 元，并支付了定金 200 元，定金不可退还，此后又有商家乙愿以每月  1700  元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选，则沉没成本为（   ）元。

A．200 　       
B．300 　        
C．1700 　       
D．1900 

14．某设备物理寿命为 8 年，各年的动态年平均成本 AC 如下表，则其经济寿命为（   ）年。

	年
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	AC
	22800
	19301
	17547
	15890
	13143
	14239
	15562
	16757


A．5 　         
B．6 　          
C．7 　          
D．8 

15．进行购置设备与租赁的方案比选，需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对（    ）的设备，可以考虑租赁设备的方案。 

A．技术过时风险小                 
B．保养维修简单                 

C．保养维修复杂                   
D．使用时间长 

16．某施工企业拟租赁一施工设备，租金按附加率法计算,每年年末支付。已知设备的价格为 95 万元，租期为 6 年，折现率为 8%，附加率为 5%，则该施工企业每年年末应付租金为（   ）万元。 

A．17.89 　     
B．20.58 　       
C．23.43 　      
D．28.18 

17．已知建设某生产 70 万吨化工装置的投资额为 110000 万元，现拟建生产 120 万吨的同类装置，工程条件与上述装置类似,生产能力指数为 0.6，价格调整为 1.2，则拟建装置的投资额估算为（   ）万元。 

A．151999.66    
B．182399.59 　   
C．188571.43 　  
D．26285.71 

18．某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算，则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算，设备及安装工程概算外，还应包括（   ）概算。 

A．工器具及生产家具购置费用　   
B．工程建设其他费用

C．给排水采暖工程 　            
D．特殊构筑物工程 

19．若初步设计有详细的设备清单，则可用于编制设备安装工程概算且精确性最高的方法是（   ）。 

A．概算单价法               
B．扩大单价法 　

C．概算指标法 　            
D．类似工程预算法 

20．某施工企业滥价发行股票时，所取得的股票发行收入超过股票价值  1000  万元，该项收入属于企业的 （   ）。 

A．资本公积                 
B．实收资产　

C．盈余公积　               
D．未分配利润

21．在下列企业财务活动中，属于投资活动的是（   ）。 

A．发行股票                 
B．可转换债券转作资本     

C．赊购材料 　              
D．购买政府公债 

22．企业计提的存货跌价准备在会计核算中（   ）。 

A．可直接计如当期成本       
B．可通过分配计如当期成本 

C．可按期逐月摊如成本       
D．不应在成本中列支

23．不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（   ）。

A．直接费 　      
B．土地使用费
C．铺底流动资金       
D．涨价预备费 

24．按人民币计算，某进口设备离岸价为 2000 万元，到岸价为 2100 万元，银行财务费为 10 万元，外贸手续费为 30 万元，进口关税为 147 万元。增值税税率为 17%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（   ）万元。 
    A．2551.99         
B．2644.00        
C．2651.99        
D．2668.99 

25．按人民币计算，某进口设备的离岸价为 1000 万元，到岸价为 1050 万元，关税为 105 万元，银行财务费率为 0．5%，则该设备的银行财务费为（   ）万元。

A．5.00 　          
B．5.25 　        
C．5.33 　        
D．5.78 

26．某拟建项目的建筑安装工程费为 1000 万元，设备及工器具购置费为 600 万元，工程建设其它费为 300万元，则该项目涨价预备费的计算技术为（   ）万元。 

A．1000 　         
B．1300 　        
C．1600 　        
D．1900 

27．根据建标[2003]206  号文件，建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于建筑安装工程的（   ）。

A．措施费          
B．直接工程费     
C．企业管理费     
D．现场管理费 

28．某施工机械预算价格为 40 万元，估计残值率为 3%，折旧年限为 10 年，年工作台班数为 250 台班，则该机械的台班折旧费为（    ）元。 

A．19.59 　        
B．155.20 　       
C．160.00         
D．164.80 

29．根据建标[2003]206 号文件，施工现场按规定交纳的工程排污费属于（   ）。 

A．建筑安装工程措施              
B．建筑安装工程直接工程

C．建筑安装工程间接费            
D．建设单位管理费 

30．某单位工程采用工料单价法计算工程造价，以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为 100 万，措施费为 10 万元，间接费费率为 8%，利润率为 3%，综合计税系数为 3.41%，则该工程的含税造价为（   ）万元。

A．122.36 　      
B．125.13 　      
C．126.26        
D．126.54 

31．编制人工定额时，工人在工作班内消耗的工作时间属于损失时间的是（   ）。

A．停工时间　                
B．休息时间       

C．准备与结束工作时间　      
D．不可避免中断时间

32．预算定额是以（    ）为对象编制的。 

A．同一性质的施工过程工序　　
B．建筑物或构筑物各个分部分项工程

C．扩大的部分分项工程        
D．独立的单项程或完整的工程项目

33．编制工程量清单时，若有总承包服务费，则应列在（    ）中。 

A．分部分项工程清单          
B．措施项目清单 

C．其他项目清单的招标人部分  
D．其它项目的投标人部分 

34．根据《建设工程工程量清单计价规范》，十二为分部分项工程量清单项目编码中，由工程量清单编制人设置的是第（    ）位。 

A．三至四           
B．五至六            
C．七至九            
D．十至十二 

35．建设工程工程量清单计价规范中的综合单价，是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的（    ），并考虑风险因素产生的费用。 

A．直接工程费、管理费、利润　
B．直接工程费、利润、税金

C．直接费、利润、税金 　     
D．直接费、接费、利润 

36．借贷记账法的记账规则——"借贷必相等"，是指对于发生的任何一笔经济业务，记账时，（    ）。

A．借方账户的数量要与贷方账户的数量相等 
B．借方账户的增加额等于贷方账户的减少额 

C．借方账户的增加额等于贷方账户的增加额 
D．计入账户的借方金额等于贷方金额在数量上必须相等 

37．某施工企业从外省一家电子公司购进一批价值  20  万元的电脑，为了使货款快递、安全地汇入该电子公司的银行账户，两家公司可以采用的银行账户，两家公司采用的银行结算方式是（    ）结算。 

A．信用证         
B．银行汇票         
C．支票         
D．银行本票 

38．施工企业的库存材料包括（    ）。 

A．结构件         
B．模板             
C．安全网       
D．架料 

39．折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是（     ）。

A．平均年限法     
B．双倍余额递减法   
C．年数总和法   
D．工作量法

40．企业处置无形资产净损失计入当期的（    ）。 

A．营业外支出     
B．期间费用         
C．财务费用 　　
D．管理费用 

41．某施工企业发行债券的票面利率为 12%，发行时市场利率为 8%，为协调购销双方利益，则企业应采用（   ）发行价格。

A．折价           
B．溢价             
C．平价         
D．减价 

42．企业的非流动负债包括（    ）。

A．应付票据       
B．应付债券         
C．应付工资     
D．应付股利 

43．某施工企业于 2006 年 9 月 1 日收到投资人投入的原材料一批，合同约定该批材料的价值为 300 万元，则这批材料应作为企业的（    ）处理。 

A．资本公积      
B．盈余公积         
C．未分配利润   
D．实收资本 

44．施工企业从建造合同签订开始至合同完成止所发生的直接费用和间接费用应计入（    ）明细账。 

A．机械作业      
B．辅助生产         
C．工程成本     
D．预提费用 

45．某跨年度工程，施工合同总收入为 10000 万元，合同预计总成本为 8500 万元，以前年度累计已确定的毛利为 600 万元，当期期末累计完工进度为 80%，当期确认的合同毛利为（   ）万元。 

A．600           
B．900              
C．1200         
D．1500 

46．某施工单位企业当期实现的主营业务收入为 10000 万元，主营业务成本为 8000 万元，主营业务税金及附加为 960 万元，其他业务利润为 2000 万元，管理费用和财务费用总计为 1200 万元,则该企业当期营业利润为（    ）万元。 

A．1840          
B．2800             
C．3040         
D．4000 

47．企业在资产负债表日，如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果，已经发生的劳务成本聚集全部不能得到补偿，应（    ）。 

A．确认预计收入，结转已发生成本，不确认当期损失或利润 

B．确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润 

C．不确认收入，将已经发生的劳务成本确认当期损失 

D．按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失

48．营运能力分析指标包括（   ）。 

A．总资产报酬率                  
B．应收账款 

C．无担保借款 　                 
D．应付银行承兑汇票 

49．银行短期借款信用条件中的补偿性余额条款是指（   ）。 

A．借款人要对贷款限额未使用部分支付补偿费 
B．借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额 

C．银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金 

D．借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金 

50．某工程已有详细的设计图纸，建筑结构非常明确，采用的技术很成熟，则编制该单位啊建筑工程概算精度最高的方法是（   ）。 

A．概算定额法                    
B．概算指标法 

C．类似工程预算法                
D．修正的概算指标法 

51．根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部 107 号令），施工图预算应由（    ）。

A．成本、预备费和利润　          
B．成本、利润和税金

C．直接成本、管理费、利润和税金　
D．直接成本、利润、风险费和税金

52．国际工程投标报价中，暂定金额的处理方式是（   ）决定其使用发式和额度。

A．计入承包商工程总报价，由承包商　　    
B．不计入承包商工程总报价，由项目设计方

C．不计入承包商工程总报价，由业主工程师　
D．计入承包商工厂总报价，由业主工程师

53．属于扩张性财政政策措施的是（    ）构成。

A．降低利率　                
B．降低税收 　

C．减少政府转移支付　        
D．减少政府支出 

54．某施工企业年初向银行贷款流动资金 100 万元，按季计算并支付利息,季度利率 2%，则一年支付的利息总和为（    ）万元。 

A．8.00 　          
B．8.08 　         
C．8.24 　         
D．8.40 

55．以工序为编制对象的定额（    ）。

A．施工定额 　     
B．基础定额 　     
C．概算定额 　     
D．概算指标 

56．下列各项中，属于财务费用的是（    ）。 

A．应付债券        
B．储备基金 　     
C．盈余公积 　     
D．利息支出 

57．建设项目财务评价中所涉及的营业税、增殖税、城市维护税和教育费附加，是从（    ）中扣除的。 

A．销售收入        
B．固定资产        
C．建设投资        
D．总成本费用 

58．使投资项目财务净现值为零的折现率称为（    ）。

A．利息备付率      
B．财务内部收益率  
C．财务净现在率 　 
D．偿债备付率 

59．家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措施属于对 （    ）。 

A．形磨损的局部补偿 　　   
C．无形磨损的局部补偿 

B．有形磨损的完全补偿 　   
D．无形磨损的完全补偿 

60．建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于（    ）。

A．生产工人辅助工资　      
B．工资性补贴 

C．职工福利费 　           
D．基本工资 

二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 
61．已知折现率 i>0，所给现金流量图表示（     ）。

[image: image1.jpg]o>

wl—p

NN

> t (5F)




A．A1 为现金流出　             
B．A2 发生在第 3 年年初 

C．A3 发生在第 3 年年末　      
D．A4 的流量大于 A3 的流量

E．若 A2 与 A3 流量相等，则 A2 与 A3 的价值相等 

62．关于基准收益率的表述正确的有（    ）。 

A．基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平 

B．测定基准收益率应考虑资金成本因素 

C．测定基准收益率不考虑通货膨胀因素 

D．对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值 

E．基准收益率体现了对项目风险程度的估计 

63．随着项目周期的阶段性进展，影响项目投资的因素有（    ）的变化规律。 

A．工作费用从小到大地变化，变化程度较小

B．要素费用从大到小地变化，变化程度居中

C．对项目使用功能的影响从大到小

D．工作费用从小到大地变化，变化程度很大

E．要素费用从小到大地变化，变化程度很大 

64．影响设备投资的因素，主要有（    ）。

A．设备经济寿命期            
B．设备对工程质量的保证程度

C．预付定金额                
D．设备的生产效率

E．保险费 

65．应作为价值工程重点对象的是那些（    ）的功能。 

A．价值系数高                
B．功能价值低 

C．可靠性尚可                
D．改进期望值大

E．复杂程度高 

66．建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有（    ）。

A．增量投资内部收益率法      
B．增量投资收益率法 

C．净年值法 　               
D．折算费用法 　

E．综合总费用法 

67．属于其他应收款的有（    ）。 

A．预付的保函押金            
B．应收的各种赔款 

C．销售产品应向购货单位收取的货款
D．租入包装物支付的押金 

E．预付备料款 

68．固定资产的特点有（    ）。

A．具有不可移动性　         
B．使用期限长

C．单位价值较高 　         
D．使用过程中价值量基本不变 

E．使用过程中保持原有实物形态不变 

69．属于企业实收资本的有（    ）。 

A．国家资本金               
B．股票收益 

C．接收现金捐赠             
D．法人资本金 

E．个人资本金 

70．列入企业营业外支出项目的有（    ）。 

A．捐赠支出                 
B．固定资产盘亏

C．非常损失                 
D．所得税支出

E．资产减值损失 

71．下列各项中，属于"存货"的有（    ）。 

A．周转材料                 
B．低值易耗品

C．临时设施                 
D．施工产品

E．在建施工产品 

72．筹资活动生产的现金流量有（    ）。 

A．资本溢价　               
B．实收资本

C．处置固定回收的现金净额   
D．收回投资所收到的现金 

E．取得投资收益所收到的现金 

73．属于建筑安装工程直接工程费中的材料费的有（    ）。

A．材料二次搬运费　         
B．材料检验实验 

C．钢筋混凝土模板及支架费   
D．脚手架费 

E．材料运输损耗费 

74．根据建标[2003]206 号文件，属于措施费的有（    ）。

A．工程排污费      

B．检验试验费

C．大型机械设备进出场及安拆费 
D．施工排水降水费

E．安全施工费 

75．采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费，可分别以（    ）为计算基数。 

A．人工费                          
B．人工费+材料费

C．人工费+施工机械使用费           
D．直接费

E．材料费+施工机械使用费 

76．建筑安装工程税金是指按国家规定应计入建筑安装工程造价的（    ）。 

A．土地使用税                      
B．营业税

C．房产税                          
D．城市维护建设税

E．教育附加费 

77．编制材料消耗定额时，材料净用量的确定方法有（    ）。 

A．理论计算法                     
B．图纸计算法

C．比较类推法                     
D．测定法 

E．经验法 

78．根据拟建工程的具体情况，列入工程量清单中其他项目清单的有（    ）。 

A．预留金                         
B．已完工程及设备保护费 

C．由招标人采购的材料购置费       
D．零星工作费 

E．文明施工费 

79．对施工单位而言，施工图预算是（    ）的依据。

A．确定投标报价                   
B．控制施工成本

C．进行贷款 　                    
D．编制工程概算 

E．进行施工准备 

80．项目融资的特点有，项目融资（    ）。

A．是以项目本身为主体安排的融资   
B．可实现项目发起人公司负责型融资的要求

C．融资成本相对较低               
D．对项目发起人无追索权或只有有限追索权 

E．以项目发起人自身的资信作为贷款的首要条件

2007建设工程经济参考答案及解析

一、单项选择题
	1.C
	2.C
	3.C
	4.B
	5.C
	6.A
	7.C
	8.B
	9.C
	10.C

	11.D
	12.B
	13.A
	14.A
	15.C
	16.D
	17.C
	18.B
	19.B
	20.A

	21.D
	22.B
	23.B
	24.D
	25.B
	26.A
	27.C
	28.A
	29.B
	30.B

	31.D
	32.C
	33.A
	34.A
	35.C
	36.A
	37.B
	38.D
	39.A
	40.B

	41.B
	42.A
	43.C
	44.D
	45.A
	46.C
	47.B
	48.C
	49.D
	50.A

	51.B
	52.C
	53.D
	54.A
	55.A
	56.B
	57.D
	58.A
	59.B
	60.B


二、多项选择题
	61.AE
	62.BDE
	63.ACDE
	64.BE
	65.BCE
	66.ADE
	67.AC
	68.ABDE
	69.ACDE
	70.CDE

	71.BE
	72.BCDE
	73.BCD
	74.CDE
	75.ACD
	76.BDE
	77.ABDE
	78.ACD
	79.ABE
	80.AD


一、单项选择题

1. C【解析】财务净现值（FNPV）是反映投资资方案在计算期内盈利能力的动态评价指标。财务净现值是指用一个预定的基准收益率（或设定的折现率）iO 分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和。
2. C【解析】本题实际有效利率=(1+12%/12 ) 3一1=3.03%。

3. C【解析】年利率4%，每季复利计息一次，则季息利率为4%÷1%，半年利率为（1+1%）2-1=2.01%，2年末存款本息和为2000×[（1+2.01%）4-1]/2.01%=8244.45元。
4. B【解析】企业偿债能力的比率主要有(1)资产负债率;(2)速动比率(3) 流动比率
5. C【解析】用插值法计算:FIRR=14%+160/ C 160+90 ) (16%一14%) =15.28. 
6. A【解析】生产能力利用率=盈亏平衡产量/设计生产能力
7. C【解析】如果主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响,则可选用投资回收期作为分析指标;如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响,则可选用内部收益率指标等.如果在机会研究阶段,主要是对项目的设想和鉴别,确定投资方向和投资机会,可选用静态的评价指标,常采用的指标是投资收益率和投资回收期(静态);如果在初步可行性研究和可行性研究阶段,经济分析指标则需选用动态的评价指标,常用净现值\内部收益率,通常还辅之以投资回收期(动态)。
8. B【解析】项目资本金现金流量表是从项目法人（或项目权益投资者整体）角度出发，以项目资本金作为计算的基础，用以计算资金内部收益率，反映投资者权益投资的获利能力。项目资本金现金流量表中的现金流出包括：项目资本金、借款本金偿还、借款利息支付、经营成本、营业税金及附加、所得税和维持运营投资。
9. C【解析】建设项目评价中的总投资是：建设投资、建设期利息和流动资金之和。5500+500+2000×[（1+9%）3-1]=6590。
10. C【解析】设计阶段包括：初步设计；投资准备；技术设计；施工图设计。2011年新大纲已删除此考点。
11. D【解析】本题考核的是可行性研究的深度要求。2011年新大纲已删除此考点。
12. B【解析】设备购置后设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，称为第二种有形磨损:设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，致使原设备相对贬值，这种磨损称为第一种无形磨损。因此，‘该设备遭受了第二种有形磨损和第一种无形磨损。

13. A【解析】本题考核的是沉没成本的概念。沉没成本是既有企业过去投资决策发生的、非现在决策能改变(或不受规在决策影响)、已经计入过去投资费用回收计划的费用，因此此题中的沉没成本为已支付了的定金200元。

14. A【解析】本题考核的是经济寿命的确宁。确定设备经济寿命期的原则是:使设备在经    济寿命内平均每年净收益(纯利润)达到最大;使设备在经济寿命内年平均使用成本达到最小，第S年的平均使用成本值最小，因此该设备的经济寿命为5年。

15. C【解析】本题考核的是设备租赁与购置方案的分析。分析设备技术风险、使用维修特点，对技术过时风险大、保养维护复杂、使用时间短的设备，可以考虑租赁方案;对技术过时风险小、使用时间长的大型专用设备则融资租赁方案或购置方案均是可以考虑的方式。

16. D【解析】本题考核的是租金的计算。每年年末应付租金=95万元X [ (1+6 X 8% ) /6]+95万元X 5%=28.18万元。

17. B【解析】本题考核的是投资估算编制方法中生产能力指数法的运用。拟建装置的投资额=[110 000 X(120/70 ) 0'6 X 1.2]万元=182 399.59万元。

18. B【解析】本题考核的是单项工程综合概算的组成内容。单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的‘当建设工程项目只有一个单项工程时，单项工程综合概算(实为总概算)还应包括工程建设其他费用概算(含建设期利息、预备费和固定资产投资方向调节税)。

19. A【解析】本题考核的是设备安装工程概算编制方法中的预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价(预算定额单价)编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量，乘以安装工程预算单价，经汇总求得。

20. A【解析】本题考核的是资本公积的处理情形。资本公积是指由企业投资人、捐赠人投入或从其他来源取得的由所有者享有但不属于企业注册资金范围内的资本，具体包括资本(或股本)溢价、接受捐赠资产、拨款转入、外币资本折算差额等。

21. D【解析】本题考核的是建设工程项目总投资中建设投资的内容。在企业财务活动中，购买政府公债属于企业的投资活动。

22. B【解析】本题考核的是存货跌价准备的会计处理。对于己售存货，应当将其成本结转为当期损益，相应的存货跌价准备也应当结转。这就是说，企业在确认存货销售收入的当期，应当将已经销售存货的账面价值结转为费用。

23. C【解析】本题考核的是建设工程项目总投资中建设投资的内容。建设工程项目总投资，一般是指进行某项工程建设花费的全部费用。生产性建设工程项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两部分;非生产性建设工程项目总投资则只包括建设投资。

24. D【解析】本题考核的是进口设备抵岸价的计算。进口设备抵岸价二货价+国外运费+国外运输保险费+银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费= [2100+10-I30+147+ ( 2100+147 ) X 17%]万元==2668.99万元。

25. A【解析】本题考核的是银行财务费的计算。银行财务费=离岸价X人民币外汇牌价X银行财务费率=(1000 X 0.5%)万元二5.00万元。

26. C【解析】本题考核的是涨价预备费的计算基数。该项目涨价预备费的计算基数为建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和，即(1000+600>万元=1600万元。

27. B【解析】本题考核的是直接工程费的内容。直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费、属于材料费中的采购及保管费。

28. B解析:本题考核的是台班析旧寿的计算。[image: image2.png]5347 1 g PURTISE 4 X (1Bt %)

CES N =[400 000X (1—3%)/(250 X 10)]7t=155.207C «




29. C【解析】本题考核的是间接费的具体情形。间接费包括规费和企业管理费，工程排污费属于规费的内容。

30. D【解析】本题考核的是工程含税造价的计算。含税造价=(直接工程费十措施费)x(1+间接费率)X(1+利润率)X(1+计税系数)=[(100+10)X(1+80X(1+30X(1+3.410]万元=126.54万元。

31. A【解析】本题考核的是损失时间的情况。损失时间中包括多余和偶然工作、停工、违背劳动纪律所引起的损失时间。

32.B【解析】本题考核的是预算定额的编制对象。预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。预算定额是以施工定额为基础综合扩大编制的，同时也是编制概算定额的基础。

33. D【解析】本题考核的是工程量清单的编制。其他项目清单的编制投标人部分，包括总承包服务费、零星工作费等，应列在措施项目清单中。

34. A【解析】本题考核的是工程量清单的编制。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一;第五级编码由工程量清单编制人区分工程的清单项目特征而分别编制。

35. A【解析】本题考核的是工程量清单综合单价的构成。((建设工程工程量清单计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，以及考虑相关的风险因素所产生的费用的综合单价。《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为不完全费用综合单价。

36. D【解析】本题考核的是借贷记账法中“借贷必相等”的概念。“借贷必相等”是指账户的登记金额。将同一笔经济业务在两个或两个以上相互联系的账户中登记时，计入的两个或两个以上账户的借方金额和贷方金额在数量上必须相等。

37. B【解析】本题考核的是银行汇票的运用。银行汇票是汇款人将款项交存当地出票银行，由出票银行签发的，并由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

38. A【解析】本题考核的是库存材料的内容。库存材料是指企业购入的用于施工生产活动的各种材料，包括主要材料、结构件、机械配件、其他材料等。

39. C【解析】本题考核的是固定资产折旧方法中的年数综合法。年数总和法是将固定资产的原值减去净残值后的净额乘以一个逐年递减的分数计算每年折旧额的一种方法，其折旧率与折旧额都会随着年限的变化而逐年递减。

40. A【解析】本题考核的是营业外支出的内容。营业外支出包括固定资产盘亏、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、罚款支出等。

41. B【解析】本题考核的是债券发行价格的判断。溢价:当票面利率高于市场利率时，以高于债券票面金额的价格为发行价格。

42. B【解析】本题考核的是非流动负债的内容。非流动负债是指偿还期在1年或者超过1年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款和专项应付款等。

43. D【解析】本题考核的是实收资本的处理情形、实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本，包括货币资金、实物、无形资产等。因此题中的投资人向企业投入的原材料，就应作为企业的实收资本处理。

44. C【解析】本题考核的是直接费用和间接费用的明细账处理。施工企业对施工过程中发生的各项工程成本，应先按其用途和发生的地点进行归集。其中直接费用可以直接计入受益的各个工程成本核算对象的成本中;间接费用则需要先按照发生地点进行归集，然后再按照一定的方法分配计入受益的各个工程成本核算对象的成本中。并在此基础上，计算当期己完工程或已竣工工程的实际成本。

45. A【解析】本题考核的是合同收入的确认。当期确认的合同收入=合同总收入X完工进度一以前会计年度累计已确认的收入=}(10 000-8500) X 80%-600]万元=600万元。

46. A【解析】本题考核的是营业利润的计算。营业利润=营业收入一营业成本(或营业费用)一营业税金及附加一管理费用一销售费用一财务费用一资产减值损失+公允价值变动收益(损失为负)+投资收益(损失为负)=(1000-8000-960+2000-1200 )万元=1840万元。

47. C【解析】本题考核的是资产负债表中对提供劳务的处理。企业在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，应当分别情况进行处理:己经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本;己经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将己经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

48. A【解析】本题考核的是营运能力指标的内容。企业运营能力主要反映企业在资产运营方面的效率情况。企业运营能力的比率主要包括:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。

49. B【解析】本题考核的是补偿性余额条款的概念。补偿性余额是指银行要求借款人在银行中保持按贷款限额或实际借用额的一定百分比(通常为10%'--20%)计算的最低存款余额。

50. A【解析】本题考核的是概算定额法的特点。概算定额法又叫扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额，所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时方可采用。

51. B【解析】本题考核的是施工图预算的构成。《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 (中华人民共和国建设部令第107号)规定:施工图预算、招标标底和投标报价由成本、利润和税金构成。

52. D【解析】本题考核的是暂定金额的处理方式。暂定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金，标明用于工程施工，或供应货物与材料，或提供服务，或以应付意外情况，也称待定金额或备用金。每个承包商在投标报价时均应将此暂定金额数计入工程总报价，但承包商无权做主使用此金额，这些项目的费用将按照业主工程师的指示与决定，全部或部分使用。

53. B【解析】本题考核的是扩张性财政政策措施的内容。扩张性财政政策措施包括:降低税收;增加政府的转移支付;增加政府支出。

54. A【解析】本题考核的是复利的计算。利息总和=(100X2%X4)万元=8万元。

55. A【解析】题考核的是施工定额的概念。施工定额是以同一性质的施工过程一工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额。

56. D【解析】本题考核的是财务费用的内容。财务费用是指企业为筹集生产所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。

57. A【解析】本题考核的是销售收入的扣除。建设项目财务评价中所涉及的营业税、增值税、城市维护建设税和教育费附加，最终需要从销售收入中扣除。

58. B【解析】本题考核的是财务内部收益率的内容。对常规投资项目，财务内部收益率其实质就是使投资方案在计算期内各年挣现金流量的现值累计等于零时的折现率。

59. B【解析】本题考核的是有形磨损和无形磨损的补偿措施。设备有形磨损的局部补偿是修理，设备无形磨损的局部补偿是现代化改装‘有形磨损和无形磨损的完全补偿是更新。

60. B【解析】本题考核的是工资性补贴的情形。工资性补贴是指按规定标准发放的物价补贴，煤、燃气补贴，交通补贴，住房补贴，流动施工津贴等。

二、多项选择题

61. AE【解析】本题考核的是财务现金流量表的分类。财务现金流量表按其评价的角度不同分为项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。

62. DE【解析】本题考核的是常用的静态分析方法。常用的静态分析方法有增量投资分析法、年折算费用法、综合总费用法等。

63. ABD【解析】本题考核的是其他应收款的内容。其他应收款是指企业对其他单位和个人除了应收账款、应收票据、预付账款以外的其他各种应收、暂付的款项，包括不设置“备用金”账户的企业拨出的各用金、应收的各种赔款、罚款，应向职工收取的各种垫付款项，以及已不符合预付账款性质而按规定转入的预付账款等。

64. BCE【解析】本题考核的是固定资产的特征。固定资产的特征是:使用年限超过一年或长于一年的一个会计年度，而且在使用过程中保持原来的物质形态不变，因此购建固定资产支出属于资本性支出;使用寿命是有限的，因此固定资产应按规定进行折旧;用于生产经营活动而不是为了出售。

65. ADE【解析】本题考核的是实收资本的组成内容。实收资本是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本，包括货币资金、实物、无形资产等。

66. BCE【解析】本题考核的是营业外支出的组成内容。营业外支出包括固定资产盘亏、处置固定资产净损失、处置无形资产净损失、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失等。

67. ABDE【解析】本题考核的是存货的类别。施工企业的存货，按其用途可分为以下几类:各类库存材料、周转材料、低值易耗品、委托加工物资、在建施工产品、施工产品等。

68. AB【解析】本题考核的是筹资活动产生的现金流量。筹资活动是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。其中，资本包括实收资本(股本)、资本溢价(股本溢价);债务指对外举债，包括发行债券、向金融企业借入款项以及偿还债务等等。

69.BE【解析】本题考核的是直接工程费中材料费的组成内容。材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用，包括以下内容:材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费。

70.BCDE【解析】本题考核的是措施项目清单的编制措施。措施项目清单的设置，需要参考拟建工程的常规施工组织设计，以确定环境保护、文明安全施工、临时设施、材料的二次搬运等项目。参考拟建工程的常规施工方案，以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝土模板及支架、脚手架、施工排水降水、垂直运输机械、组装平台等项目。参阅相关的施工规范与工程验收规范，可以确定施工方案没有表述的但为实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施:设计文件中不足以写进施工方案但要通过一定的技术措施才能实现的内容;招标文件中提出的需通过一定的技术措施才能实现的要求。

71.BCD【解析】本题考核的是企业管理费的计算基数。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括:管理人员下资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。

72.CDE【解析】本题考核的是措施费的组成内容。措施费是指为完成丁程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，一般包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护

费和施工排水降水费。

73.ACD【解析】本题考核的是企业管理费的计算基数。企业管理费费率的计算因计算基数不同，分为三种:以直接费为计算基数、以人工费和机械费合计为计算基数、以人工费为计算基数。

74.BDE【解析】本题考核的是建筑安装工程税金的概念。建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的营业税、城市维护建设税及教育费附加。

75.ABDE【解析】本题考核的是材料净用量的确定方法。材料净用量的确定，一般有以下几种方法:理论计算法、测定法、图纸计算法、经验法。

76.ACDE【解析】本题考核的是财务现金流量表的基本要素。对于一般性建设项目财务评价来说，投资、经营成本、营业收入和税金等经济量本身既是经济指标，又是导出其他财务评价指标的依据，所以它们是构成经济系统财务现金流量的基本要素，也是进行工程经济分析最重要的基础数据。

77.ACD【解析】本题考核的是其他项目清单包含的内容。其他项目清单的编制参照下列内容列项:招标人部分，包括预留金、材料购置费等;投标人部分，包括总承包服务费、零星工作费等。

78.ABE【解析】本题考核的是施工图预算对施工单位的作用。施工图预算对施工单位的作用包括:施工图预算是确定投标报价的依据;施下图预算是施工单位进行施工准备的依据:施工图预算是控制施工成本的依据。

79. ACDE【解析】本题考核的是所用者权益的组成内容。所有者权益包括实收资本、资本公积·盈余公积和未分配利润，分别来源于所有者投入的资本、直接计入所有者权益的利得和损失以及留存收益。

80.AD【解析】项目融资的特点：是以项目本身为主体安排的投资；实现项目投资的无追索或有限追索；风险分担；信用结构多样化；融资成本相对较高；可实现项目发起人非公司负债型融资的要求。2011年大纲已删除此考点。
